АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.03.2011 | №78-п |
| --- | --- |

О выполнении организационно – технических

мероприятий по охране лесов от пожаров на

территории Пировского района в 2011 году

В соответствии со статьями 51, 52, 53, 83, Лесного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить организационно-технические мероприятия по охране лесов от пожаров на 2011 год (приложение 1).

- Создать районную комиссию по организации координации деятельности для предотвращения и локализации лесных пожаров, (приложение 2).

- Рекомендовать районной комиссии по организации координации деятельности для предотвращения и локализацим лесных пожаров:

-обеспечить систематический контроль за выполнением организационно-  технических мероприятий по охране лесов, с информированием населения через средства массовой информации о пожарной обстановке на территории района;

-лесничествам усилить контроль за выполнением лесопользователями
 противопожарных    мероприятий    и    соблюдениям    правил    пожарной
 безопасности в лесах района на арендуемых участках.

- КГБУ «Пировское лесничество» (С.В. Дмитриев):

-провести подробный анализ итогов пожароопасного сезона 2010 года;

-провести мониторинг готовности арендаторов и предприятий – лесопользователей к тушению лесных пожаров;

-разработать мероприятия по охране лесов от пожаров, согласовать их с сельсоветами и организациями, представить в районную комиссию по организации координации деятельности на предотвращение и локализацию лесных пожаров;

- Рекомендовать Лесопожарный центр  (В.К. Дзюрман):

-организовать в установленном порядке работу  по  выполнению противопожарных мероприятий в лесах;

-разработать мероприятия по охране и защите лесов от пожаров, согласовать с сельсоветами, представить в районную комиссию по организации координации деятельности на предотвращение и локализацию лесных пожаров.

-принять меры по своевременному укомплектованию воздушными силами и обеспечению авиационным топливом. Усилить режим охраны от лесных пожаров участков лесного фонда, поврежденных сибирским шелкопрядом. В течение пожароопасного сезона обеспечить авиапатрулирование лесов в соответствии с классом пожарной опасности.

- Редакции газеты «Заря» (Р.А. Сайфутдинову) совместно с районной
комиссией      и     лесничествами      организовать     плановую      работу      по информированию населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района, а также о принимаемых мерах по охране и защите лесов.

- Начальнику оперативного штаба КЧС и ПБ района (Костыгиной Г.И.), специалисту по делам ГО и ЧС (Селиванову П.И.) при возникновении крупных лесных пожаров, чрезвычайной лесопожарной ситуации в районе оказывать помощь лесничеству в организации управления силами  гражданских    организаций    гражданской    обороны    района, привлекаемых на тушение лесных пожаров. При объявлении режима чрезвычайной лесопожарной ситуации обеспечить порядок информирования, оповещения и привлечения сил гражданских
организаций гражданской обороны района для выполнения лесопожарных мероприятий.

- УТЭ Пировского района (Селиванову A.M.) не отключать телефонную связь лесничества, Лесопожарный центр в течение пожароопасного сезона.

- ОМ № 60 МОВД "Казачинский" (С.Г. Мальцеву) принять меры для пресечения  нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

- В период высокой пожарной опасности в лесах, вводить на территории района ограничение по пребыванию граждан в лесах.

- Считать утратившим силу постановление администрации Пировского района № 67-п от 01.03.2010 г. «Об утверждении организационно – технических мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Пировского района в 2010 году».

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя  администрации Гольма А.Г.

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря».

Руководитель администрации

Пировского района 							     Г.И. Костыгина

Приложение - 1 к постановлению
администрации Пировского района

№         от«       »                	2011 г.

Организационно - технические мероприятия по охране лесов от пожаров

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесничеству, КГАУ "Пировское авиаотделение", лесопользователям: обеспечить выполнение планов противопожарного обустройства лесов, агитационно-массовых мероприятий | На пожароопасный сезон | КГУ «Пировское лесничество», КГАУ "Пировское авиаотделение", лесопользователи |
| 2 | Лесничеству, лесозаготовительным организациям и предприятиям, производящим заготовку древесины в пожароопасный сезон, заключить договора по охране лесов от пожаров | На пожароопасный сезон | КГУ «Пировское лесничество», КГАУ "Пировское авиаотделение", лесопользователи |
| 3 | Сельским администрациям: обеспечить противопожарное обустройство населенных пунктов (в местах, примыкающих к лесу создать минерализованные полосы) | На пожароопасный сезон | Сельские администрации, КГАУ "Пировское авиаотделение", лесопользователи |
| 4 | ОМ № 60 МОВД "Казачинский": При введении режима функционирования РСЧС «Повышенная готовность» обеспечить в выходные дни и праздничные дни оказание помощи лесной охране в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения | На пожароопасный сезон | ОМ № 60 МОВД "Казачинский" |
| 5 | Редакция газеты «Заря» (Сайфутдинов Р.А.), организовать информирование населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района и о мерах по охране и защите лесов | На пожароопасный сезон | Сайфутдинов Р.А. |
| 6 | Провести в образовательных учреждениях района тематические уроки, занятия, кинолектории на тему сбережения лесов | До 01.05.11 | РОО, директора школ |
| 7 | Организовать работу ПХС, укомплектовав ее командой, необходимым противопожарным оборудованием, транспортом. Создать запас ГСМ, продуктов питания, таборного имущества. Организовать работу радиосвязи (в пожароопасный сезон) | До 01.05.11 | КГАУ "Пировское авиаотделение" |
| 8 | Проверить наличие инвентаря, противопожарного оборудования у лесозаготовительных предприятий и организаций, работающих в лесу | До 20.04.11 | КГУ «Пировское лесничество», лесопользователи |
| 9 | Подготовить и внести на рассмотрение в администрацию района предложение об утверждении оперативных планов организации борьбы с лесными пожарами. | До 01.04.11 | КГУ «Пировское лесничество» |
| 10 | Учреждениям, организациям всех форм собственности по распоряжению ОШ КЧС и ПБ района обеспечить двухчасовую готовность лесопожарных формирований, добровольных пожарных дружин к тушению лесных пожаров с полной нормативной обеспеченностью имуществом и инструментами, техникой, довольствием на срок не менее трех суток, медицинской помощью и назначением ответственного лица. | На пожароопасный сезон | ОШ КЧС и ПБ района, КГУ «Пировское лесничество», КГАУ "Пировское авиаотделение" |
| 11 | Запретить в пожароопасный сезон: выжигание травы на лесных полянах, лугах и стерни на полях, на участках, непосредственно примыкающих к лесам, складирование соломы на краях полей, примыкающих к лесам, отвлечение лесной охраны, средств транспорта и пожаротушения | На пожароопасный сезон | Администрация района, КГУ «Пировское лесничество», сельхозпредприятия |
| 12 | Оплата труда мобилизованных на тушение лесных пожаров рабочих из предприятий, учреждений и организаций производится исходя из среднемесячного заработка за предыдущий месяц по месту основной работы, за фактически отработанное время на лесных пожарах, оплата привлеченных технических средств предприятий, учреждений и организаций производится КГАУ "Пировское авиаотделение" по стоимости машиносмен согласно нормативам, без учета плановых накоплений, на участках, переданных в аренду, тушение лесных пожаров осуществляется в соответствии с договорами, заключенными между лесопользователями и КГАУ "Пировское авиаотделение" | В пожароопасный сезон | КГАУ "Пировское авиаотделение", арендаторы участков лесного фонда |
| 15 | При обнаружении лесных пожаров немедленно сообщать на единую диспетчерскую службу (01) | В пожароопасный сезон | КГУ «Пировское лесничество», КГАУ "Пировское авиаотделение" |

Приложение - 2 к постановлению
                                                                        администрации Пировского района

№ 78-п     от «04» 03 2011 года

СОСТАВ                                                                                                                 районной комиссии по организации координации деятельности на предотвращение и локализацию лесных пожаров

| Евсеев А.И. | Председатель комиссии, Глава района |
| --- | --- |
| Гольм А.Г. | Заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя администрации |
| Дмитриев С.В. | Заместитель председателя комиссии, Руководитель КГБУ Пировское лесничество |
| Члены комиссии: |  |
| Мальцев С.Г. | Начальник ОМ № 60 МОВД "Казачинский" |
| Дзюрман В. К. | Начальник Лесопожарного центра |
| Ягудин Р.Г. | Начальник ГУ ПЧ-61 |
| Усков В.А. | Главный специалист администрации Пировского района по мобилизационной подготовке |
| Варламов А.М. | Начальник ОГПН по Пировскому району |
| Селиванов A.M. | Начальник УТЭ Пировского района |
| Астапов В.В. | Начальник участка ГП КК «Красноярск лес» |