АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 апреля 2011 года | с.Пировское | №124-п |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении плана-графика |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план – график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Руководителям структурных подразделений администрации Пировского района и муниципальных учреждений обеспечить переход на предоставление муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с планом – графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в районной газете «Заря».

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителей руководителя администрации Пировского района, курирующих соответствующие направления.

| Заместитель руководителя администрации Пировского района | А.Г.Гольм |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации Пировского района от 01.04.2011 №124-п |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Размещение информации об услуге в подсистеме «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг» и на краевом Портале государственных и муниципальных услуг -по первоочередным услугам | до 1 декабря 2010г |
|  | -по прочим услугам | до 1 июля 2011г |
| 2 этап | Размещение информации в подсистеме «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг» и на краевом Портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования в электронном виде -по первоочередным услугам | до 1 января 2011г |
|  | -по прочим услугам | до 1 января 2012г |
| 3 этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием краевого Портала государственных и муниципальных услуг | до июля 2012г |
| 4 этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием краевого Портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | до 1 января 2013г |
| 5 этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на краевом Портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | до 1 января 2014г |