АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2012                                   с. Пировское                                           №174-п

Об утверждении порядка разработки,

утверждения и реализации ведомственных

целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29.3 Устава Пировского района постановляю:

1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ согласно приложению №1.

2.  Рекомендовать подведомственным учреждениям администрации Пировского района разработку ведомственных целевых программ осуществлять с учетом показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года №1313-р.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в районной газете «Заря».

Руководитель администрации

Пировского района                                                                         Г.И. Костыгина

- Приложение № 1

к Постановлению

администрации Пировского района

от12.05.2012 № 174-п

- ПОРЯДОК

- РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы разработки и формирования ведомственных целевых программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией ведомственных целевых программ.

1.2. В целях настоящего Порядка под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

- 1.3. Ведомственная целевая программа (далее - Программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Пировского района Красноярского края, повышение результативности расходов районного бюджета.

- 1.4. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.

- Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированные бюджеты Красноярского края и Пировского района основных предприятий отрасли осуществляет финансовое управление администрации Пировского района, по иным вопросам осуществляет отдел экономики администрации Пировского района.

- 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ

- 2.1. Инициаторами разработки предварительного проекта программы выступают главные распорядители средств районного бюджета в установленной сфере деятельности.

- Структурные подразделения администрации Пировского района исходя из задач социально-экономического развития Пировского района и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положениями о структурных подразделениях администрации Пировского района, разрабатывают предварительный проект программы на очередной финансовый год и первый год планового периода в рамках объемов бюджетных ассигнований, утвержденных программой, действующей в текущем году, второй год планового периода в рамках объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на первый год планового периода разрабатываемой программы.

- 2.2. Предварительный проект программы должен содержать предложения по:

- целям и задачам программы, соответствующим приоритетам Пировского района и дающим ясное представление об основных значимых для района направлениях деятельности администрации Пировского района;

- целевым показателям (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы), позволяющим оценить достижение целей программы;

- показателям результативности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений по решению вопросов местного значения в установленных сферах деятельности) и (или) показателям развития отрасли, вида экономической деятельности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения в развитии отрасли, вида экономической деятельности), позволяющим оценить достижение задач программы;

- механизму достижения поставленных в программе целей и задач;

- обоснованным объемам бюджетных ассигнований, необходимых для реализации поставленных в программах целей и задач;

- ожидаемые результаты реализации программы.

- При обосновании объемов бюджетных ассигнований необходимо отдельно выделять бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства.

- 2.3. Предварительный проект программы, направленной на решение вопросов местного значения  в отраслях, видах экономической деятельности, должен содержать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающую достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности и включающую в себя:

- планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности;

- показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам;

- обязательные налоговые платежи в консолидированные бюджеты Красноярского края и Пировского района основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности.

- 2.4. Разработчик программы согласовывает проект программы с заместителем руководителя администрации района, курирующим соответствующее направление и после согласования предоставляет его в отдел экономики, администрации района и финансовое управление администрации района.

- 2.5. Отдел экономики администрации района и финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней с момента поступления предварительного проекта программы рассматривают и готовят заключение на соответствие предварительного проекта программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, направляют согласованный предварительный проект программы или предварительный проект программы с замечаниями разработчикам программ.

- В случае согласия с замечаниями отдела экономики администрации района и  финансового управления администрации района разработчики программ, дорабатывают предварительный проект программы в соответствии с замечаниями отдела экономики администрации района и  финансового управления администрации района и вносит его для повторного рассмотрения в отдел экономики администрации района и  финансовое управление администрации района.

- Разработчики программ, вносят доработанный с учетом замечаний отдела экономики администрации района и  финансового управления администрации района не позднее 1 июня текущего года предварительный проект программы или в случае несогласия с замечаниями отдела экономики администрации района и финансового управления администрации района предварительный проект программы с замечаниями на рассмотрение комиссии по согласованию проектов районных целевых программ, созданную постановлением администрации района от 25.04.2006 № 98-п (далее – комиссия).

- 2.6. Комиссия рассматривает предварительный проект программы, внесенный разработчиками программ, в течение двадцати рабочих дней.

- 2.7. Рассмотрение включает в себя обсуждение и согласование:

- поставленных целей, задач и мероприятий программы;

- перечня целевых показателей, показателей результативности программы;

- значений целевых показателей, показателей результативности программы;

- обоснованности расходов местного бюджета.

- 2.8. Комиссия согласовывает объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации программных мероприятий, и выносит предложение о согласовании или о доработке предварительного проекта программы.

- 2.9. Объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий главных распорядителей Пировского района, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

- 2.10. Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии предварительный проект программы представляется разработчиками программ, на повторное рассмотрение комиссии в течение десяти рабочих дней после подготовки предложений комиссией.

- 2.11. Предварительный проект программы, рассмотренный и (или) согласованный комиссией, является основанием для разработки проекта программы.

- По результатам рассмотрения представленных разработчиками программ предварительных проектов отдел экономики администрации района подготавливает перечень программ, подлежащих разработке на очередной финансовый год и плановый период, с указанием направления действия программы и направляет его руководителю администрации Пировского района для согласования. После согласования данный перечень программ утверждается постановлением администрации района и является основанием для разработки программ.

- 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

- 3.1. В соответствии с согласованным руководителем администрации Пировского района перечнем программ разработчики программ организуют разработку проекта программы в соответствии с макетом программы.

- Разработчики программ несут ответственность за своевременную и качественную подготовку проектов постановлений администрации Пировского района об утверждении программ и обеспечивают проведение процедуры согласования проекта постановления администрации Пировского района у юристов администрации Пировского района.

- Главный распорядитель в установленных сферах деятельности, осуществляет разработку программы в соответствии с макетом программы, направленной на решение вопросов местного значения  в установленных сферах деятельности, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

- Разработчик программы, направленной на решение вопросов местного значения  в отраслях, видах экономической деятельности, осуществляет разработку программы в соответствии с макетом программы, направленной на решение вопросов местного значения в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

- Разработчики программ, направленных на решение вопросов местного значения  как в установленных сферах деятельности, так и в отраслях, видах экономической деятельности, при разработке программы используют необходимые разделы и соответствующие им приложения как макета ведомственной целевой программы, направленной на решение вопросов местного значения в установленных сферах деятельности, так и макета ведомственной целевой программы, направленной на решение вопросов местного значения в отраслях, видах экономической деятельности.

- 3.2. Разработчики программ разрабатывают программы в рамках объемов бюджетных ассигнований, согласованных в соответствии с п.3.1 настоящего порядка на планируемый трехлетний период, с выделением сумм по каждому году планового периода.

- Предложения разработчиков программ, по объемам, осуществляемым за счет средств районного бюджета расходов на реализацию программы в целом и по каждой из задач программы, готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к расходам бюджета с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

- 3.3. Разработчик программы, направляет в отдел экономики администрации района информацию о  программе, направленной на решение вопросов местного значения в установленных сферах деятельности в разрезе поселений района по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

- 3.4. Программа на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением администрации Пировского района в срок не позднее 15 октября текущего года и размещается разработчиком программы в течение 3-х рабочих дней на официальном сайте администрации района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.piradm.ru.

- 3.5. Разработчики программ при необходимости готовят проект постановления администрации района о соответствующих изменениях в программу.

- 4. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- 4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется разработчиком программы.

- Разработчик программы несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата.

- 4.2. Контроль за реализацией программы в части целевых показателей, показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности осуществляется отделом экономики администрации района. Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Пировского района основных предприятий отрасли осуществляется финансовым управлением администрации района.

- 4.3. Разработчик программы для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с Макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

- Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в соответствии с решением Пировского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 4.4. Отчеты о реализации программы, включая план действий структурного подразделения администрации района по реализации программных мероприятий, представляются структурным подразделением администрации района одновременно в отдел экономики администрации района и  финансовое управление администрации района ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным.

- 4.5. Финансовое управление администрации района ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики администрации района сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.

- 4.6. Отдел экономики администрации района ежегодно до 1 марта текущего года, представляет сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год руководителю администрации Пировского района и Главе Пировского района.

- Приложение №1

- к Порядку

- разработки, утверждения и реализации

- ведомственных целевых программ

- МАКЕТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ

- НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает:

- наименование программы;

- наименование отраслевого структурного подразделения администрации района;

- основание для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

- цели программы;

- задачи программы;

- целевые показатели;

- общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Цели и задачи

- Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности структурного подразделения администрации района, задачах и механизмах их реализации.

- Цели и задачи программы соответствуют приоритетам Пировского района.

- Совокупность целей охватывает все направления деятельности структурного подразделения администрации района и связана с деятельностью и (или) выполнением полномочий администрации Пировского района.

- Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

- 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

- Раздел содержит:

- объем расходных обязательств районного бюджета;

- оценку объема доходов районного бюджета.

- В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств Пировского района (структурного подразделения администрации Пировского района) в связи с осуществляемыми полномочиями администрацией Пировского района (далее - расходные обязательства, исполняемые администрацией района), возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, анализ изменения их структуры за отчетный финансовый год, текущий финансовый год, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Для каждого расходного обязательства, исполняемого администрацией района (структурным подразделением администрации района), приводится ссылка на положения нормативных правовых актов, договоров или соглашений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

- Расходные обязательства, исполняемые администрацией района( структурным подразделением администрации района), и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету ведомственной целевой программы, направленной на решение вопросов местного значения  в установленных сферах деятельности (далее - Макет).

- 2.3. Планируемые результаты деятельности

- В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования о результатах деятельности структурного подразделения администрации района.

- По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

- источник информации;

- фактическое значение за отчетный финансовый год;

- ожидаемое значение в текущем финансовом году;

- плановые значения на очередной финансовый год и плановый период.

- По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами Пировского района. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

- Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету. Целевые на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 3 к Макету.

- 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

- В разделе приводится распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям программы в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и долгосрочных целевых программ  в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде.

- Распределение планируемых расходов администрации района (структурного подразделения администрации района) по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

- При условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, утвержденного решением Пировского районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением № 4а к Макету.

- Объем финансовых средств (включая расходы на содержание администрации района), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится отдельной строкой в приложении № 4 к настоящему Макету.

- С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением № 5 к Макету.

- В разделе приводятся планируемые объемы финансирования программы, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Макету.

- Планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе (приложение № 7 к Макету), так и отдельно по каждой задаче программы (приложение № 8 к Макету).

- Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется  при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а также прекращения действия либо инициирования  долгосрочных целевых программ.

- 2.5. План действий структурного подразделения администрации района по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

- В разделе приводится план действий структурного подразделения администрации района по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых структурным подразделением администрации района и направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий структурного подразделения администрации района составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением № 9 к Макету.

- В разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей сферы деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, оформляются в соответствии с приложением № 10 к Макету.

- Приложение № 1

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Расходные обязательства и формирование доходов

- тыс. рублей

| N п/п | Наименование | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходные обязательства (по предметам ведения района с указанием нормативного правового акта) |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов |  |  |  |  |  |
|  | Формирование доходов (по видам доходов) |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Итого доходов |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Цели, целевые показатели, задачи,

- показатели результативности

| N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единица измерения | Вес показателя результативности | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Целевые показатели на долгосрочный период

| N п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Распределение планируемых расходов по целям, задачам

- и мероприятиям ведомственной целевой программы

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объем финансирования из районного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по целям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма нераспределенных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ведомственной программе |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4а

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Перечень

- объектов капитального строительства

- (за счет всех источников финансирования)

| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта <*> | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района и поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района и поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района и поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

- --------------------------------

- <*> По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта.

- Приложение № 5

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Распределение планируемых объемов финансирования

- ведомственной целевой программы по источникам

- и направлениям расходования средств

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района и поселений <**> |  |  |  |  |  |  |
| из них капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района и поселений <**> |  |  |  |  |  |  |

- --------------------------------

- <**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.

- Приложение № 6

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Планируемые объемы финансирования, направленные

- на реализацию научной, научно-технической

- и инновационной деятельности

- тыс. рублей

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Оценка эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по задаче n |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по задачам |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Распределение планируемых объемов финансирования

- ведомственных целевых программ по кодам классификации

- операций сектора муниципального управления

- (в целом по ведомственной целевой программе)

- тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора муниципального управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма средств районного бюджета, всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 200 Расходы |  |  |  |  |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 211 Заработная плата |  |  |  |  |
| 212 Прочие выплаты |  |  |  |  |
| 213 Начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 220 Приобретение услуг |  |  |  |  |
| 221 Услуги связи |  |  |  |  |
| 222 Транспортные услуги |  |  |  |  |
| 223 Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |
| 225 Услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |
| в том числе капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 226 Прочие услуги |  |  |  |  |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |  |  |  |  |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальным организациям |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением муниципальных организаций |  |  |  |  |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 260 Социальное обеспечение |  |  |  |  |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |  |  |  |  |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |  |  |  |  |
| 290 Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 300 Поступление нефинансовых активов |  |  |  |  |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |
| в том числе капитальное строительство |  |  |  |  |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |
| 500 Поступление финансовых активов |  |  |  |  |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| 600 Выбытие финансовых активов |  |  |  |  |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |

- Приложение № 8

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Распределение планируемых объемов финансирования

- ведомственных целевых программ по кодам классификации

- операций сектора муниципального управления

- (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

- тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора муниципального управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 (содержание задачи) |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 200 Расходы |  |  |  |  |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 211 Заработная плата |  |  |  |  |
| 212 Прочие выплаты |  |  |  |  |
| 213 Начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 220 Приобретение услуг |  |  |  |  |
| 221 Услуги связи |  |  |  |  |
| 222 Транспортные услуги |  |  |  |  |
| 223 Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |
| 225 Услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |
| в том числе капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 226 Прочие услуги |  |  |  |  |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |  |  |  |  |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальным организациям |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением муниципальных организаций |  |  |  |  |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 260 Социальное обеспечение |  |  |  |  |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |  |  |  |  |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |  |  |  |  |
| 290 Прочие расходы |  |  |  |  |
| 300 Поступление нефинансовых активов |  |  |  |  |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |
| в том числе: капитальное строительство |  |  |  |  |
| оборудование |  |  |  |  |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |
| 500 Поступление финансовых активов |  |  |  |  |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| 600 Выбытие финансовых активов |  |  |  |  |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| И т.д. по задаче |  |  |  |  |
| Итого по задаче |  |  |  |  |

- Приложение № 9

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- План

- действий структурного подразделения администрации района

- на очередной финансовый год

| N п/п | Мероприятие, осуществляемое структурным подразделением администрации района | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 1 |  |
|  | мероприятия по задаче 1 |  |
|  | .... |  |
|  | Задача n |  |
|  | мероприятия по задаче n |  |

- Приложение № 10

- к Макету

- ведомственной целевой программы

- для программ, направленных

- на решение вопросов местного значения

- в установленных сферах деятельности

- Показатели, характеризующие потребность

- в кадровом потенциале

- человек

| Необходимые специальности | Всего за период | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| специальность 1 |  |  |  |  |
| специальность... |  |  |  |  |
| специальность n |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к Порядку

- разработки, утверждения

- и реализации ведомственных

- целевых программ

- МАКЕТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ

- НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ,

- ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает:

- наименование программы;

- наименование структурного подразделения администрации района;

- основания для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

- цели программы;

- задачи программы;

- основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности;

- основные виды продукции;

- целевые показатели;

- объем средств муниципальной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

- Основными разделами программы являются:

- 2.1. Цели и задачи

- Раздел содержит:

- основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);

- задачи, поставленные для достижения основной цели и подцелей программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);

- целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Пировского района по направлениям разрабатываемой программы;

- показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, направленные на достижение поставленных задач.

- 2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

- Раздел содержит:

- перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;

- характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в Пировском районе и других регионах, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости, мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности и другие формы развития деятельности).

- 2.3. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

- Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, оформляются в соответствии с приложением № 1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на решение вопросов местного значения в отраслях, видах экономической деятельности (далее - Макет).

- Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету. В перечне целевых показателей отрасли, вида экономической деятельности рекомендуется указывать, в том числе и показатели, характеризующие научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

- По каждому показателю развития отрасли, вида экономической деятельности, не являющемуся целевым показателем, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя. Суммарное значение весовых критериев по показателям развития отрасли, вида экономической деятельности должно равняться единице.

- 2.4. План действий структурного подразделения администрации района по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год

- Раздел содержит:

- перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий, действий структурного подразделения администрации района, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм муниципальной поддержки за счет средств районного и краевого бюджетов, создание новых механизмов муниципальной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);

- оценку необходимого общего объема средств муниципальной поддержки, в том числе за счет средств районного и краевого бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).

- Дополнительно указываются объем финансовых средств, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства. Кроме того, в разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей отрасли, вида экономической деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период.

- План действий структурного подразделения администрации района по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.

- Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Пировского района оформляется в соответствии с приложением № 3.1 к Макету.

- Объем средств муниципальной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

- Планируемые объемы финансирования программы, направленные на научную, научно-техническую и инновационную деятельность по предприятиям и проектам программы, оформляются в соответствии с приложением № 5 к Макету.

- Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале оформляются в соответствии с приложением № 5.1 к Макету.

- Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли вида экономической деятельности, оформлены в соответствии с приложением № 6 к Макету.

- Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам оформлены в соответствии с приложением № 7 к Макету.

- Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Пировского района основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформлены в соответствии с приложением № 8 к Макету.

- Приложение N 1

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  отраслях,

- видах экономической деятельности

- Планируемые показатели развития отрасли, вида

- экономической деятельности

| N п/п | Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности | Единица измерения | Весовой критерий | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженной продукции (оказанных услуг) | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индекс производства продукции (услуг) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прибыль до налогообложения | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоимость основных фондов | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фонд оплаты труда | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднемесячная заработная плата | рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работающих | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем выпуска основных видов продукции | в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем инвестиций | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: СМР (строительно- монтажные работы) | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 2

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Целевые показатели развития отрасли, вида экономической

- деятельности на долгосрочный период

| N п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения в отраслях,

- видах экономической деятельности

- План действий структурного подразделения администрации района

- по достижению целевых показателей, показателей

- развития отрасли, вида экономической деятельности

- на очередной финансовый год

| N п/п | Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти края | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 1 |  |
|  | Мероприятие по задаче 1 |  |
|  | ... |  |
|  | Задача n |  |
|  | Мероприятие по задаче n |  |
|  | ... |  |

- Приложение N 3.1

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Перечень планируемых к принятию нормативных правовых

- актов Пировского района

| N п/п | Наименование нормативного правового акта Пировского района | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |

- Приложение N 4

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Объем средств муниципальной поддержки

- на реализацию мероприятий программы

- тыс. рублей

| Виды государственной поддержки | Всего | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная поддержка за счет средств рйонного бюджета, всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бюджетные инвестиции района |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средства на субсидирование процентной ставки |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем средств муниципальной поддержки на реализацию мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Планируемые объемы финансирования, направленные

- на научную, научно-техническую

- и инновационную деятельность

- тыс. рублей

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Оценка эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия (по внешнеэкономической деятельности в целом) |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по предприятиям |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5.1

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Показатели, характеризующие потребность

- в кадровом потенциале

- человек

| Необходимые специальности | Всего за период | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| специальность 1 |  |  |  |  |
| специальность... |  |  |  |  |
| специальность n |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

- Приложение N 6

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Планируемые показатели развития основных предприятий

- отрасли, вида экономической деятельности (справочно)

| N п/п | Показатели развития | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженной продукции | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибыль до налогообложения | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 3 | Прибыль для целей налогообложения | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 4 | Стоимость основных фондов | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднегодовая остаточная стоимость имущества, подлежащего налогообложению | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 6 | Фонд оплаты труда | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднемесячная заработная плата | рублей |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднесписочная численность работающих | человек |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем выпуска основных видов продукции | в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по предприятиям |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 7

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида

- экономической деятельности по предприятиям

- и инвестиционным проектам (справочно)

- тыс. рублей

| Показатели по предприятиям и проектам | Всего | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Оценка эффекта от мер муниципальной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по отрасли (программе) |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем инвестиций, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: СМР (строительно- монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем геологоразведочных работ, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объем средств муниципальной поддержки, всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объем потребности в транспортных услугах, оказываемых сторонними организациями, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |
| железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |
| воздушный |  |  |  |  |  |  |  |
| водный |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильный |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализуемые проекты: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем инвестиций, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: СМР (строительно- монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем средств муниципальной поддержки, всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по предприятиям и проектам |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 8

- к Макету

- ведомственной целевой программы,

- направленной на решение вопросов

- местного значения  в отраслях,

- видах экономической деятельности

- Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет

- Пировского района основных предприятий отрасли, вида

- экономической деятельности (справочно)

| N п/п | Виды налоговых платежей | Единица измерения | Годовые значения |  | Очередной финансовый год |  |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого, год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого, год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого, год |
|  | Предприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

- к Порядку

- разработки, утверждения

- и реализации ведомственных

- целевых программ

- ПАРАМЕТРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ

- ПОСЕЛЕНИЙ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

- Таблица 1

- Основные показатели результатов для поселений

- Пировского района

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | район |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Алтатский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бушуйский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Икшурминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кетский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кириковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Комаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Пировский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Солоухинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Троицкий сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Чайдинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

- Распределение планируемых расходов по мероприятиям

- ведомственной целевой программы в разрезе поселений Пировского района

- тыс. рублей

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия <*> | Срок выполнения, год | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по поселениям: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по поселениям: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по поселениям: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по поселениям: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

- --------------------------------

- <*> В целом и в разрезе поселений района.

Руководитель                                         подпись

- Приложение № 4

- к Порядку

- разработки, утверждения и реализации

- ведомственных целевых программ

- МАКЕТ

- ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ (далее - программа) и методического обеспечения подготовки докладов о результатах за отчетный год и основных направлениях деятельности структурных подразделений администрации Пировского района на плановый период (далее - доклад).

- Доклады готовятся структурными подразделениями администрации района, ответственными за реализацию программ, в целях подготовки информации о результатах выполнения и достижения соответствующими структурными подразделениями администрации района планируемых результатов решения вопросов местного значения в установленных сферах деятельности, в отраслях, видах экономической деятельности.

- Доклады одновременно представляются структурными подразделениями администрации района, ответственными за реализацию программ, в отдел экономики администрации района и в финансовое управление администрации района в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

- В докладе должны быть представлены следующие разделы:

- цели и задачи программы;

- целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) программы;

- объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов;

- результативность бюджетных расходов.

- Доклад включает в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам в соответствии с приложениями № 1- 6 к настоящему Макету.

- В отчете реализации программ за 1, 2, 3 кварталы текущего года (далее - отчеты) должны быть представлены следующие разделы:

- целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) программы;

- объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

- Отчет включает в себя таблицы по формам в соответствии с приложениями № 2, 3, 4, 4.1, 6 к настоящему Макету и пояснительную записку к таблицам.

- Отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующие текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года.

- Текущий период - квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы.

- Плановый период - два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом.

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

- НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Цели и задачи

- Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

- Кроме того, следует отразить ход выполнения плана действий структурного подразделения  администрации района. План действий структурного подразделения администрации района по реализации программных мероприятий оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету. Если план действий структурного подразделения администрации района частично или полностью не реализован, то приводится описание причин нереализации плана действий.

- 2.2. Целевые показатели и показатели результативности

- Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

- По каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:

- плановые и фактические значения за отчетный период;

- плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;

- ожидаемое значение показателей на конец текущего года;

- плановые значения показателей на плановый период.

- Структурные подразделения администрации района, реализующие программы, направленные на решение вопросов местного значения в установленных сферах деятельности, оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету.

- Структурные подразделения администрации района, реализующие программы, направленные на решение вопросов местного значения в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Макету.

- Для программ, направленных на решение вопросов местного значения в отраслях, видах экономической деятельности, в разделе следует отразить информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет Пировского района в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 3.1 к настоящему Макету.

- Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.

- В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от структурного подразделения администрации района) факторов, возникших в отчетном периоде.

- Плановые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности должны соответствовать показателям, содержащимся в предварительном проекте программы, направленной на решение вопросов местного значения в отраслях, видах экономической деятельности.

- 2.3. Объем финансирования программы по целям, задачам, программным мероприятиям и формирование доходов

- Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования программы по целям, задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

- Объем финансирования программы содержит:

- плановые и кассовые расходы в отчетном году;

- плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;

- ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;

- бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в программе.

- Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Макету. Расшифровка финансирования по объектам, включенным в программу, оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 4.1 к настоящему Макету.

- Результаты мониторинга объемов финансирования, направленного на научную, научно-техническую и инновационную деятельность для программ, направленных на на решение вопросов местного значения в установленных сферах деятельности, оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Макету, для программ, направленных на осуществление местного самоуправления в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению № 5.1. к настоящему Макету.

- В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

- Для каждого вида доходов приводится сопоставление:

- плановых и фактических значений за два отчетных года;

- отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года;

- плановые значения на плановый период.

- В случае значительных расхождений между плановыми и фактическими значениями в отчетном периоде проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Макету.

- 2.4. Результативность бюджетных расходов

- Раздел содержит сопоставление показателей затрат и результатов деятельности  в отчетном периоде, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

- На основании данных о динамике в отчетном периоде плановых и фактически достигнутых значений целевых показателей и показателей результативности в разрезе задач (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), а также объемов финансирования в разрезе задач и программных мероприятий программ производится оценка результативности деятельности структурных подразделений администрации района.

- Оценка производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, целевых показателей, показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) и решения сформированных задач;

- степень соответствия запланированному уровню затрат;

- отклонения показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), реализации программы и затрат за отчетный период от плановых показателей на этот период и аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:

- обоснование ситуаций, когда целевые показатели программы выполнены, а соответствующие им показатели результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) не выполнены, а также ситуаций, когда показатели результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) программы выполнены, а соответствующие им целевые показатели не выполнены;

- обоснование ситуаций, когда задачи выполнены, а соответствующие им мероприятия не выполнены, а также ситуаций, когда задачи программы не выполнены, а соответствующие им мероприятия выполнены;

- обоснование ситуаций, когда сочетается недовыполнение одних показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) и перевыполнение других;

- обоснование ситуаций перевыполнения по большинству плановых показателей, в том числе и целевых показателей.

- Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

- Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений. В случае ухудшения фактически достигнутого значения от планового значения показателя его относительная величина указывается как не достигшая ста процентов.

- При подготовке отчета дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования, направленных на расходы, направленные на объекты капитального строительства.

- По каждому направлению оценки результативности в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями целевых показателей и показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), а также в динамике разных лет по показателям, должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

- внутренние факторы (на которые администрация района  могла влиять);

- внешние факторы (на которые администрация района не могла влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

- Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

- По результатам проведенной оценки результативности структурное подразделение администрации района проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), прекращение либо инициирование отдельных программных мероприятий, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценку количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

- Приложение N 1

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- План действий структурного подразделения администрации

- района по реализации программных мероприятий

| N п/п | Мероприятие, осуществляемое структурным подразделением администрации района | Срок реализации |  | Примечание (причины невыполнения мероприятий, выбор действий по преодолению возможных негативных последствий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | мероприятия по задаче 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |
|  | мероприятия по задаче n |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

Руководитель                                                 Ф.И.О.

- Приложение N 2

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Целевые показатели и показатели результативности

- ведомственной целевой программы

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1 год | 2 год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                 Подпись

- Приложение N 3

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида

- экономической деятельности

| N п/п | Цель, задачи, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности | Весовой критерий | Единица измерения | Отчетный период |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1 год | 2 год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели по внешнеэкономической деятельности в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по предприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                 Подпись

- Приложение N 3.1

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Обязательные налоговые платежи в консолидированные бюджеты

- Красноярского края и Пировского района основных предприятий отрасли, вида

- экономической деятельности

| N п/п | Вид налоговых платежей | Ед. измерения | Отчетный период (два предшествующих года) |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1 год | 2 год |  |
|  |  |  | факт | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Предприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                         Подпись

- Приложение N 4

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Объем финансирования ведомственной целевой программы

- тыс. рублей

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | 20__ (отчетный год) |  | 20__ (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района и поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, финансируемым за счет дополнительно выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района и поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, финансируемым за счет дополнительно выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по задаче n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание: расшифровку финансирования по объектам, включенным в ведомственную целевую программу, предусмотреть в соответствии с приложением № 4.1..

Руководитель                                         Подпись

- Приложение N 4.1

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Финансирование объектов капитального строительства,

- включенных в ведомственную целевую программу

за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)

по: _______________________________________

тыс. рублей

| N п/п | Наименование объекта, стройки | Ед. измерения | Мощность | Годы строительства, ввод в эксплуатацию | Остатки сметной стоимости на 01.01. текущего финансового года |  |  | Лимит инвестиций на планируемый год |  |  |  | Профинансировано за отчетный период |  |  |  | Фактически освоено за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в ценах 1991 г. | в ценах 2001 г. | в ценах финансового года | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджет района и поселений | прочие источники |  | краевой бюджет | бюджет муниципального образования | прочие источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Итого по субъекту бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                         Подпись

- Приложение N 5

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Объемы финансирования, направленные на научную,

- научно-техническую и инновационную деятельность

- тыс. рублей

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | 20__ (отчетный год) |  | 20__ (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
|  | Цель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по задаче n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                 Ф.И.О.

- Приложение N 5.1

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Объемы финансирования, направленные на научную,

- научно-техническую и инновационную деятельность

- тыс. рублей

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | 20__ (отчетный год) |  | 20__ (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
|  | Цель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия (по внешнеэкономической деятельности в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                 Ф.И.О.

- Приложение N 6

- к Макету

- отчетов о реализации ведомственных

- целевых программ

- Доходы, получаемые при реализации ведомственной

- целевой программы

- тыс. рублей

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | 20__ (отчетный год) |  | 20__ (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1 год | 2 год |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | по видам доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                         Подпись