Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в  муниципальных образовании Пировский район

на 2010 – 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район на 2010 – 2016 годы"

2

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в  муниципальных образовании Пировский район

на 2010 – 2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район на 2010 – 2013 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | Исполнители | Ожидаемый зкономмический эффект тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в Программу энергоэффективности | 1575,0 | 0 |  | 0 |  | 1701,0 |  | 3276,0 |  | Администрация Пировского района, сельские советы, Организация производящая энергетическое обследование зданий. |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта освещения и теплоснабжения муниципальных зданий освещения, | 286,7 | 309,0 |  | 657,9 |  | 686,5 |  | 1940,1 |  | Администрация Пировского района, Подрядные организации . |  |
| 3. | Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ежемесячно |  | Рабочая группа энергетической эффективности района, сельские советы, муниципальные учреждения |  |
| 4 | Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий |  | 180,0 |  | 234,0 |  | 0 |  | 414,0 |  | Муниципальные учреждения |  |
| 5 | Разработка нормативных документов по энергоэффективности: - положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий; - положение об установлении долго-срочных лимитов потребления энергоресурсов; - положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих меро-приятий и потенциала энергосбережения; - положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих меро-приятий по Программе при планировании | По обьектам ( едениц ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа энергетической эффективности района. |  |
|  |  | 2 |  | 10 |  | 13 |  | 0 |  | 25 |  |  |
| 6 | Проведение конкурсов на право заклю-чения договоров, направленных на рацио-нальное использование энергоресурсов | 2 | 10 |  | 13 |  | 0 |  | 25 |  | Администрация района |  |
| 7 | Разработка Типового положения о материальном стимулировании работни-ков муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Для всех Обьектов ежегодно |  | Администрация района |  |
| 8 | Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные организации | 799,0 |
|  |  | 69,7 |  | 259,8 |  | 347,6 |  | 0 |  | 677,1 |  |  |
| 9 | Модернизация систем теплоснабжения помещений, зданий муниципальных учреждений | 650,0 | 1053,0 |  | 1137,0 |  | 5533,0 |  | 8373,0 |  | Подрядные организации | 3246,5 |
|  | ИТОГО | 2731,4 | 1801,8 |  | 2376,5 |  | 7920,5 |  | 14830,2 |  |  | 4045,5 |