АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 февраля 2013г. | с.Пировское | №88-п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие малоэтажного строительства на территории Пировского района Красноярского края на 2013 - 2018 годы"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Устава Пировского района, Постановлением администрации Пировского района от 25.04.2006 №98-п "Об утверждении Порядка разработки и исполнения районных целевых программ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую "Развитие малоэтажного строительства на территории Пировского района Красноярского края на 2013 - 2018 годы" согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации Пировского района Гольма А.Г

3.   Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Заря».

Руководитель администрации

Пировского района          	                              		                Г.И.Костыгина

Приложение №1

к Постановлению

от 18.02. 2013г № 88-п

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Пировского района»на 2013 - 2018 годы.

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа Пировского района «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Пироовского района» на 2013 - 2018 годы (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации Пировского района от 25.04.2006 N 98-п "Об утверждении Порядка разработки и исполнения районных целевых программ" |
| Государственный заказчик программы | Администрация Пировского района. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Пировского района; организации и граждане, осуществляющие малоэтажное строительство (по согласованию) |
| Разработчики программы | Администрация Пировского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского района |
| Основные цели программы | Создание условий для строительства и ввода в эксплуатацию 6,3тыс. квадратных метров малоэтажного жилья за 2013-2018 годы. |
| Задачи Программы | - разработка проекно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры; - обеспечение существующих площадок МЖС инженерной и социальной инфраструктурой; - строительство объектов МЖС; - привлечение и реализация на территории Пировского района инвестиционных проектов по МЖС; |
| Целевые индикаторы и показатели | Объем введенного жилья 6300 м.кв |
| Сроки реализации программы | 2013-2018 годы. |
| Перечень основных мероприятий | - Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры. Формирование коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры малоэтажной комплексной застройки на территории Пировского района. Формирование нормативной правовой базы, стимулирующей развитие малоэтажного, индивидуального строительства в Пировском районе |

| Объемы и источник финансирования программы | Всего по программе на 2013 - 2018 годы -42000тыс.руб. том числе: |
| --- | --- |
|  | краевой и федеральный бюджет 41580 тыс.руб. местный бюджет 420 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В вести в эксплуатацию в с.Пировское микрорайон «Южный» всего жилья общей площадью 6300 кв. м |

2.   ПОСТАНОВКА ОБЩЕРАЙОННОИ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства и изменением механизма предоставления жилья основным видом строительства жилья на территории района является индивидуальное жилищное строительство.

Имеющиеся на территории района земельные участки не позволяют в полной мере эффективно решать задачи развития малоэтажного жилищного строительства.

Развитие малоэтажного строительства позволит более эффективно решать жилищную проблему населения Пировского района. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 45 семей, также в 2011г. были признаны аварийными в установленном порядке и подлежащими сносу 5 домов (10 квартир). Отсутствуют земельные участки обеспеченные инфраструктурой для предоставления гражданам имеющим право на бесплатное, иное льготное (первоочередное, внеочередное) получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством.

Учитывая вышеизложенное, назрела необходимость выделения земли для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Развитию малоэтажного строительства, увеличению объемов вводимого в эксплуатацию малоэтажного жилья на территории Пировского района препятствует:

-	использование традиционных затратных технологий строительства малоэтажных домов,
что не позволяет существенно снижать себестоимость малоэтажного строительства.

низкий  уровень  доходов  населения  района,  не  позволяющий  приобретать  либо осуществлять строительство объектов МЖС.

-	отсутствие инженерной подготовки на территориях, планируемых под МЖС, а также
недостаточная обеспеченность ранее отведенных площадок под малоэтажное
строительство инженерной и социальной инфраструктурой. В результате большая часть
участков осваивается очень медленными темпами. У застройщиков нет условий для
комфортного проживания в построенных домах.

В настоящее время не проработан и не реализуется механизм привлечения частных

инвестиций   в   сферу   создания   коммунальной   инфраструктуры   под   малоэтажную

застройку. В связи с этим на первом этапе необходимо привлечение бюджетных средств в

финансирование проектов создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную

застройку.

В результате изучения состояния застройки существующих поселков можно отметить

перспективную  на первую очередь площадку для ИЖС:

с. Пировское микрорайон «Южный»

Общая площадь площадки  на первую очередь - 35га

Количество земельных участков - 80

Количество жителей составит не менее 250  человек.

Общая площадь введенного жилья может составить 6,3 тысяч квадратных метров (при

средней площади жилого дома 78 кв. м).

Микрорайон не обеспечен инженерной инфраструктурой.

3.   ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - создание условий для достижения объема 6,3 тысячи квадратных метров введенного малоэтажного индивидуального жилья за период 2013 -2018 годы.

Для достижения цели настоящей Программы необходимо решить следующие задачи:

разработка проектно - сметной документации и строительство объектов инженерной инфраструктуры

Коммунальная инфраструктура состоит из следующих объектов:

Воздушная линия 10кВ протяженностью 1000м

Воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 1600м

Трансформаторная подстанция КТП 400 кВА

Трубопровод холодного водоснабжения протяженность 2600м

Автодороги протяженность 2800м

- строительство объектов МЖС.

Программа реализуется в течение 2013- 2018 годов.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общий объем финансирования мероприятий Программы без учета коэффициента инфляции - 42000 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета и федерального -41580 тыс. рублей;

- средства местного бюджета -420 тыс. рублей;

В качестве иных средств, в рамках реализации Программы, привлекаются средства застройщиков и инвесторов.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Организационные механизмы реализации Программы предусматривают проведения отделами и управлениями районной администрации ежегодного мониторинга хода реализации Программы, выполнение утвержденных индикаторов и контрольных показателей. Предусматривается также широкое информирование населения о ходе и результатах реализации Программы с привлечением средств массовой информации.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация мероприятий программы позволит в вести в эксплуатацию в районе за период 2013 года по 2018 год:

жилых домов обпдей площадью 6,3 тыс. кв.м; ( 80 жилых домов) в том числе:

2013 год - 150 м.кв

2014 год - 600 м.кв

2015год - 900 м.кв

2016год - 1500м.кв

2017год - 1500 м.кв

2018 год - 1650 м.кв

Улучшить жилищные условия (ориентировочно) 80 семей (250чел.) При условии стабильного финансирования Программы ввод первых жилых домов планируется на 2013г и далее ввод жилья по годам пропорционально.

7.   СИСТЕМА ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация нормативных правовых, организационных и инвестиционно -строительных мероприятий. Система организационных мероприятий направлена на консолидацию усилий Правительства Красноярского каря, администрации района, организаций и граждан, желающих вести малоэтажное жилищное строительство, по комплексному решению проблем выделения земельных участков под МЖС. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах утверждаемого бюджета на соответствующий финансовый год с привлечением средств краевого и федерального бюджета, местного бюджета, средств организаций и граждан (застройщиков).

Процедура формирования земельных участков и их обеспечения коммунальной инфраструктурой осуществляется за счет средств районного бюджета, краевого и федерального бюджета и на условиях со финансирования и привлеченных инвестиций;

Строительство объектов малоэтажного жилищного строительства осуществляется за счет средств районного бюджета, краевого и федерального бюджетов, инвесторов и граждан.

Приложение № 1                                                                                                                                                           8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Бюджетная заявка

на ассигнования из районного бюджета для финансирования программы

«Развитие малоэтажного жилищногостроительства на территории Пировского района» на 2013-2018 года

заказчик программы: Администрация Пировского района

| Главные распорядители | Код эконо-мической классифи-кации | Финансовые затраты, пре-дусмотренные на соответст-вующий фи-нансовый год, тысяч рублей | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, |  | 42 000,00 | 5600,00 | 36400,00 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство коммунальной инфраструктуры за счет федерального и краевого бюджета | 226000 | 5 544,00 | 5544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство коммунальной инфраструктуры за счет местного бюджета | 226000 | 56,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство коммунальной инфраструктуры за счет федерального и краевого бюджета | 310000 | 36 036,00 | 0 | 36036,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство коммунальной инфраструктуры за счет местного бюджета | 310000 | 364,00 | 0 | 364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |