**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 мая 2014 года | с.Пировское | №254-п |

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Пировского района к работе в зимних

условиях 2014-2015 годов

 В целях координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 2014-2015 года, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план-график подготовки жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пировского района к работе в зимних условиях 2014-2015 года.

2.Рекомендовать главам сельсоветов и руководителям всех форм собственности:

-осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2014-2015 года;

 -обеспечить особый контроль за подготовкой ведомственных теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения к работе в зимних условиях 2014-2015 года;

 -обеспечить в срок до 01 сентября 2014 года подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, спецавтотехники, инвентаря, жилищного фонда и внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

 -обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2013-2014 года;

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Пировского района Гольма А.Г.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель администрации

Пировского района Г.И. Костыгина

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Заместитель руководителя администрации Пировского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Гольм«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | **УТВЕРЖДАЮ**Руководитель администрации Пировского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Костыгина«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. |

**ПЛАН - ГРАФИК**

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пировского района к работе в зимних условиях 2014-2015 г.

**Пировское 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
| **1.Котельные** |  |  |
| 1. Замена водогрейного котла на Центральной котельной п.Кетский;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| 1. Замена водогрейного котла в тяжелой обмуровке с.Икшурма;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| 1. Приобретение центробежных насосов в количестве 4 шт. в целях пополнения МТР.
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Замена дымовой трубы на котельной в с.Пировское, ул.Советская 120;
 |  | До 01.09.2014г |
| **2. Тепловые сети** |  |  |
| 1. Подготовка тепловой сети котельной в с.Пировское, ул.Советская 120, на участке котельная –поликлиника;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка тепловой сети котельной в с.Пировское, ул.Ленина,27, на участке котельная –здание молодежного центра;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка тепловой сети котельной в с.Пировское, ул.Ключевая, 44, на участке котельная –здание конторы ;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Капитальный ремонт тепловой сети (Дусл.100 мм) котельной в с.Пировское, ул.1 Мая26, на участке тепловой колодец –жилые дома по улице 1.Мая; длина участка 213 метров;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| **3.Водоснабжение** |  |  |
| 1. Капитальный ремонт водопровода в с.Пировское, общая длина участков 1,0 км;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| 1. Капитальный ремонт водопровода в п.Омский, длина участка 0,25 км;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| 1. Капитальный ремонт водопровода в с.Троица, длина участка 0,5 км;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| 1. Ремонт металлической емкости водонапорной башни (объем 25 куб.м.) в селе Пировское, ул.Советская 120;
 | Администрация Пировского района | До 01.09.2014г |
| 1. Реконструкция скважинного павильона в с.Пировское, ул.Советская 102;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка водонапорных башен в с.Пировское
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка водонапорных башен в п.Кетский, п.Омский
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка водонапорных башен Троицкого сельсовета
 | Троицкий сельсовет | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка водонапорных башен Кириковского сельсовета
 | Кириковский сельсовет | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка водонапорных башен Бушуйского ссельсовета
 | Бушуйский сельсовет | До 01.09.2014г |
| 1. Подготовка водонапорных башен Икшурминского сельсовета
 | Икшурминский сельсовет | До 01.09.2014г |
|  **4. Ремонт зданий объектов коммунальной нфраструктуры** |  |  |
| 1. Ремонт кровли здания котельной в с. Икшурма;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Ремонт кровли здания центральной котельной в п.Кетский;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| 1. Ремонт здания гаража (собственная база предприятия) в п.Кетский;
 | Эксплуатирующая организация | До 01.09.2014г |
| **5.Капитальный ремонт водозаборных скважин** |  |  |
| 1. Капитальный ремонт водозаборного узла в с.Усковское;
 |  | До 01.09.2014г |
| **7.Оценка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному сезону.** |  |  |
| 1. Муниципальное казенное образовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа | Администрация Пировского района, Троицкая средняя общеобразовательная школа | До 15.09.2014г |
| 2.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» ( с.Троица) | Администрация Пировского района, Дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» | До 15.09.2014г |
| 3.Муниципальное казенное образовательное учреждение «Солоухинская основная общеобразовательная школа» | Администрация Пировского района, Енисейское управл.Ростехнадзора | До 15.09.2014г |
| 4.Муниципальное казенное образовательное учреждение «Кириковская средняя общеобразовательная школа» | Администрация Пировского района, Муниципальное казенное образовательное учреждение «Солоухинская основная общеобразовательная школа» | До 15.09.2014г |
| 5.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок» (с.Кириково) | Администрация Пировского района, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок» (с.Кириково) | До 15.09.2014г |
| 6.Муниципальное казенное образовательное учреждение «Комаровская основная общеобразовательная школа» | Администрация Пировского района, «Комаровская основная общеобразовательная школа» | До 15.09.2014г |
| 7.Муниципальное казенное образовательное учреждение «Алтатская основная общеобразовательная школа»  | Администрация Пировского района, Муниципальное казенное образовательное учреждение «Алтатская основная общеобразовательная школа» | До 15.09.2014г |
| 8.Муниципальное образование «Чайдинский сельсовет» | Администрация Пировского района, Муниципальное образование «Чайдинский сельсовет» | До 15.09.2014г |
| 9.Муниципальное образование «Бушуйский сельсовет» | Администрация Пировского района, Муниципальное образование «Бушуйский сельсовет» | До 15.09.2014г |
| 10.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» | Администрация Пировского района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» | До 15.09.2014г |
| 11.Муниципальное бюджетное учреждение « Комплексный центр социального обслуживания населения администрации Пировского района» | Администрация Пировского района, Муниципальное бюджетное учреждение « Комплексный центр социального обслуживания населения администрации Пировского района» | До 15.09.2014г |
| 12.Районный отдел образования администрации Пировского района | Администрация Пировского района, Районный отдел образования администрации Пировского района | До 15.09.2014г |
| 13.Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Социального обслуживания населения « Центр помощи семье и детям Пировский»  | Администрация Пировского района, Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Социального обслуживания населения « Центр помощи семье и детям Пировский» | До 15.09.2014г |
| 14.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Троица»   | Администрация Пировского района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Троица» | До 15.09.2014г |
| 15.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Кириково»  | Администрация Пировского района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Кириково»  | До 15.09.2014г |
| 16.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Солоуха»  | Администрация Пировского района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Солоуха»  | До 15.09.2014г |
| 17.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Комаровка»  | Администрация Пировского района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр клубной системы в с.Комаровка»  | До 15.09.2014г |
| 18.Теплоснабжающая организация ООО «Стратегия Норд» | Администрация Пировского района, ООО «Стратегия Норд», Енисейское управл.Ростехнадзора | До 01.10.2014г |

Составил: Нач. отдела обеспечения

жизнедеятельности администрации

Пировского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Кравченко