Приложение № 3.1

- к муниципальной программе

- «Содействие развитию местного самоуправления»

Подпрограмма

«Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Содействие развитию местного самоуправления» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Пировского района |
| Цель подпрограммы | - Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений |
| Задача подпрограммы | - Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования |
| Сроки реализации подпрограммы | 20142017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2524,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 524,1 тыс. рублей; 2015 год – 500,0 тыс. рублей; 2016 год – 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 500,0тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Пировского района |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Муниципальное образование практически не имеет ресурсов для проведения реконструкции и капитальных ремонтов зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых размещаются бюджетные учреждения, для поддержания их состояния в надлежащем порядке.

Наблюдается высокий уровень изношенности имущества, находящегося в муниципальной собственности, несоответствие учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

Подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности» направлены на обеспечение сохранности муниципального имущества, его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования.

Административное здание по адресу Красноярский край, Пировский район, с. Пировское, ул. Ленина 27 построено в 1970 году, за период  эксплуатации здания капитальный ремонт не  производился, проводился мелкий текущий ремонт. В последнее время проблема ветшания здания сильно обострилась, проваливаются полы в здании, лестничные пролеты требуют капитального ремонта.

В течение ряда лет при формировании бюджета муниципального образования расходы на ремонт административных зданий  не предусматривались или планировались в недостаточных объёмах. Хроническое недофинансирование содержания и ремонта здания привело к  увеличению его износа.

В здании расположены разные отделы: отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования, отдел экономики, архив, на третьем этаже здания расположены арендаторы – суд, налоговая инспекция, прокуратура куда постоянно идет поток посетителей. На основании вышесказанного следует, что решение вопроса о ремонте здания с помощью подпрограммы необходим, прежде всего для обеспечения безопасных условий граждан - получателей государственных и муниципальных услуг.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Исполнителем подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Пировского района.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на том, что эффективная реализация органами местного самоуправления закрепленных 
за ними полномочий непосредственно зависит от материально-технического состояния муниципального имущества.

Целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи 
по улучшению состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Срок реализации подпрограммы – 2014–2017 годы.

Целевыми индикаторами подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, 
в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Средства местного бюджета будут направлены на проведение ремонта имущества, находящегося в муниципальной собственности, создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений.

Распорядителем бюджетных средств является  Администрация Пировского района.  Распорядитель бюджетных средств направляет заявку в бюджетный отдел финансового управления администрации Пировского района на финансирование мероприятий подпрограммы. Финансовое управление администрации Пировского района перечисляет со счета финансового управления администрации Пировского района на лицевой счет  распорядителя бюджетных средств финансовые средства на реализацию мероприятий подпрограммы.

Бюджетные средства, направленные на реализацию подпрограммы, неиспользованные по целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Администрация Пировского района несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы, и осуществляют контроль за исполнением мероприятий. Администрация Пировского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятия подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формировании и реализации».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятия подпрограммы будет способствовать созданию безопасных и комфортных для населения условий для функционирования и развития сети муниципальных учреждений, повышению качества муниципальных услуг.

- В рамках реализации подпрограммы ежегодно не менее 40 городских округов и (или) муниципальных районов края улучшат материально-техническое состояние муниципального имущества и (или) проведут работы по  повышению безопасности и комфортности функционирования муниципальных учреждений и объектов  жизнедеятельности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 
к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 2024,1 тыс. рублей, в том числе: 524,1 тыс. рублей  
в 2014 году, 500,0 тыс. рублей – в 2015, году, 500,0 тыс. рублей – 
в 2016 году, 500,0 тыс. рублей -  в 2017 году.

- Приложение № 1

к подпрограмме  «Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования | тыс. человек | статистическая информация | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |

Приложение № 2

к подпрограмме  «Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности»

Перечень мероприятий подпрограммы

- «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | Итого на 2014-2017 годы |  |
| Цель. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности | Администрация Пировского района | Х | Х | Х | Х | 524,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 2024,1 |  |
|  |  | 670 670 | 0113 0113 | 1017852 1017852 | 240 244 | 524,1 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 524,1 1500,0 | - Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования, 2014 год -7,1 тыс. чел., 2015 год – 7,0 тыс. чел, 2016 год – 6,9 тыс. чел.,2017 год-6,8 |