Приложение №2

 к Постановлению администрации Пировского района

 от 18 июня 2015 №218-п

 Приложение №2

 К подпрограмме «Энергосбережение и повышение

 Энергетической эффективности в Пировском

 районе»

 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС, бюджетополучатели |  Код бюджетной классификации |  Расходы (тыс.руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущийгод | Очередной год | Первый годпланового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
|  2014  |  2015 |  2016 | 2017 |
|  1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |  11 |  12 |
| Цель подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективностиЗадача:Повышение энергетической эффективности в Пировском районе.Мероприятия: Ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, проведение электромонтажных и измерительных работ. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий, замена оконных блоков на стеклопакеты, замена дверей. Размещение информации в СМИ в сфере энергосбережения. | Администрация Пировского района- выборочный капитальный ремонт здания | 670 | 0505 | **0510025** | 244 | 0 | 100,60 | 670,00 | 1504,00 | 2274,6 | Создание комфортных и безопасных условий для работы |
| -Размещение информации в СМИ | 670670 | 05050505 | 05100250510025 | 240244 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | Информационное сопровождение в сфере энергосбережения |
| **Итого:** |  |  |  |  | **0** | **100,60** | **673,00** | **1504,00** | **2277,6** |  |
| Районный отдел образования администрации Пировского района**Итого:** |  |  |  |  | **550,00** | **504,0** | **463,68** | **466,70** | **1984,38** | Экономия энергоресурсов, повышение энегоэффективности |
| МКОУ «Троицкая СОШ» -замена отопительных, водогрейных котлов,-замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 244 | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,00 | Экономия энергоресурсов. |
| МБОУ «Большекетская СОШ»-замена оконных блоков-замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 612 | 200,0 | 250,0 | 230,0 | 231,5 | 911,5 | Экономия энергоресурсов. |
| Районный отдел образования , замена оконных блоков | 760 | 0709 | 0510025 | 244 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | Экономия энергоресурсов. |
| МКОУ «Комаровская ООШ», замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 244 | 0,0 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | Экономия энергоресурсов. |
| МКОУ «Икшурминская СОШ» -замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 244 | 0,0 | 0,0 | 233,68 | 0,0 | 233,68 | Экономия энергоресурсов. |
|  | МКОУ «Кириковская СОШ» замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,2 | 235,2 | Экономия энергоресурсов |
|  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района МБУК **Итого:** | **750** | **0801** | **0510025** | **612** | **208,76** | **907,00** | **0,00** | **0,00** | **1115,76** |  |
| Прохождение энергоаудита | «Пировский районный дом культуры «Юбилейный»Ремонт зданияМуниципальная централизованная библиотечная система  | 750750750 | 080108010801 | 051790305179030517423 | 612612612 | 150,00,06058,7 | 907,00 | 0 | 0 | 1057,000,06058,7 | Экономия энергоресурсовПолучение энергопаспорта |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | **758,76** | **1511,6** | **1136,68** | **1970,7** | **5377,74** |  |

Руководитель администрации

Пировского района Г.И.Костыгина