Приложение №2.1

К муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПОДПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Пировский район"

- 1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании" (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы. | Муниципальные, казенные и бюджетные учреждения, подведомственные главным распорядителям бюджетных средств. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы : - повышение энергосбережения и энергоэффективности. Задачи подпрограммы: Снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета района, развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в районе. |
| Целевые индикаторы и | Снижение объемов электрической энергии, необходимой для транспортировки воды и тепловой энергии. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования из районного бюджета составляет -6835,54тыс.руб., в том числе: 2014 год- 758,76 тыс.руб., 2015 год- 998,7 тыс.руб., 2016год- 1136,68тыс.руб., 2017 год-1970,7 тыс.руб. 2018 год -1970,7тыс.руб. Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Пировского района |

- 2.ОБОСНОВАНИЕ  ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. В основу настоящей подпрограммы положен Федеральный Закон от 23.11.09 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». При формировании энергосберегающих мероприятий учтено отсутствие в настоящий период механизма инвестиций и механизма, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий при производстве тепловой и электрической энергии. Из-за отсутствия механизмов экономического стимулирования энергосбережения в настоящее время могут быть использованы лишь принципы административного управления и организационные методы реализации мероприятий.

- Общий объем поставленной Пировскому району тепловой энергии в 2013 году составил около  8400 Гкал. Имеющийся разрыв между установленной и располагаемой мощностью (в условиях примерно 30-процентного дефицита пиковой мощности теплоисточников) объясняется следующими основными обстоятельствами:

- - низкой надежностью и изношенностью оборудования теплоисточников;

- Низким уровнем качественного регулирования режимов в централизованных системах теплоснабжения.

- Для систем энергообеспечения района характерны следующие обстоятельства:

- - низкая эффективность источников тепла;

- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей  и  систем  энергопотребления  зданий  и сооружений;

- значительные  потери  тепловой  энергии  и теплоносителя во всех элементах  систем  теплоснабжения;

- недостаточный уровень оснащенности измерительными приборами, в том числе теплосчетчиками и полное отсутствие систем регулирования у потребителей;

- не совершенные и  неподдающиеся  гидравлической  регулировке системы   теплоснабжения;

- низкое качество запорно - регулирующей арматуры;

- крайняя неэффективность сферы потребления электрической энергии: нерегулируемый электропривод, неэкономичные режимы систем освещения, значительные потери в системах распределения и потребления;

- отсутствие стимулов к энергосбережению.

Такие условия, с  одной  стороны,  перспективны для  энергосбережения, а с другой - требуют больших капиталовложений и четких, скоординированных подпрограммой действий. Настоящая подпрограмма направлена на выявление потенциала ресурсосбережения Пировского района и его использование в ближайшее три года.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

2.2.1. Целями настоящей подпрограммы являются:

- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

2.2.3.Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 3 процента;

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

2.2.4. Этапы реализации подпрограммы.

Для реализации сформулированных целей и задач Подпрограммы необходимо:

- разработать нормативно- правовую и методическую базы энергосбережения района;

- сформировать экономические и финансовые механизмы энергосбережения;

- выполнить первоочередные и высокоэффективные быстрореализуемые мероприятия;

-  сформировать общественное сознание по проблемам энергосбережения.

2.2.5. Сроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы -2014-2018 годы.

2.2.6.В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности).

Целевыми индикаторами подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложения №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Пировского района.

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении муниципальных казенных и бюджетных организаций Пировского района, согласно перечню программных мероприятий (приложение 2 к подпрограмме)

. Главными распорядителями, получателями  бюджетных средств являются:

- администрация Пировского района, Районный отдел образования администрации Пировского, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы, муниципальные бюджетные учреждения.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Пировского районного Совета депутатов о бюджете района, в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, согласно бюджетных смет и планов  финансово-хозяйственной деятельности.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

Финансирование подпрограммы в отношении муниципальных бюджетных учреждений осуществляется в виде субсидий на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Получатели бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца,  следующего за отчетным, представляют в отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района информацию о ходе реализации подпрограммы в соответствии с предусмотренными программными мероприятиями, в финансовое управление администрации Пировского района – отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности

От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2018 годах ожидается достижение следующих результатов:

Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории района  будет осуществляться путем выделения субсидий на предоставление субсидий бюджетным организациям района на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергосберегающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований энергетической эффективности предъявляемых к товарам,   работам, услугам, закупаемым для государственных нужд.

До 2018 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 15 процентов.

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводится пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории района автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информационным механизмом осуществления региональной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

К 2018 году доля объема внебюджетных средств используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы должна составить 40%.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Система подпрограммных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министра экономического развития Российской Федерации от 17.02.32010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Система мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведена в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием  источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении №2 к настоящей подпрограмме, предусматривает их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом района на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по внебюджетным источникам – средств бюджетов муниципального образования.

| Источник финансирования | Всего (тыс.руб) | 2014г. (тыс.руб) | 2015г. (тыс.руб) | 2016г. (тыс.руб.) | 2017г. (тыс.руб.) | 2018г. (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| краевой бюджет | 58,7 | 58,7 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6776,84 | 700,06 | 998,7 | 1136,68 | 1970,7 | 1970,7 |

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут, ежегодно дополнятся и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный год.

Приложение № 1

к подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пировском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы | Снижение объемов электрической энергии, необходимой для транспортировки воды и тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | отраслевой мониторинг | 48.0 | 50.1 | 51.84 | 55.4 | 58.4 |
|  | воды | % | отраслевой мониторинг | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |

Приложение №2

К подпрограмме  «Энергосбережение

и  повышение    Энергетической                                                                                                                                                                                                                                                           эффективности

в Пировском     районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС, бюджето получатели | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год | текущий финансовый год | Очередной Финансовый год |  | Первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Цель подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности Задача: Повышение энергетической эффективности в Пировском районе. Мероприятия: Ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, проведение электромонтажных и измерительных работ. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий, замена оконных блоков на стеклопакеты, замена дверей. Размещение информации в СМИ в сфере энергосбережения. | Администрация Пировского района - выборочный капитальный ремонт здания | 670 | 0505 | 0510025 | 244 | 0 | 100,60 | 670,00 |  | 1504,00 |  |  | 1504,00 |  | 3778,6 | Создание комфортных и безопасных условий для работы |  |
|  | -Размещение информации в СМИ | 670 670 | 0505 0505 | 0510025 0510025 | 240 244 | 0 0 | 0 0 | 0 3 |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  | 0 3 | Информационное сопровождение в сфере энергосбережения |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 100,60 | 673,00 |  | 1504,00 |  |  | 1504,00 |  | 3781,6 |  |  |
|  | Районный отдел образования администрации Пировского района Итого: |  |  |  |  | 550,00 | 504,0 | 463,68 | 466,70 |  |  |  | 466,7 |  | 2451,08 | Экономия энергоресурсов, повышение энегоэффекти вности |  |
|  | МКОУ «Троицкая СОШ» -замена отопительных, водогрейных котлов, -замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 244 | 251,0 | 254,0 | 233,68 | 235,2 |  |  | 235,2 |  |  | 1209,08 | Экономия энергоресурсов. |  |
|  | МБОУ «Большекетская СОШ» -замена оконных блоков -замена оконных блоков | 760 | 0702 | 0510025 | 612 | 200,0 | 250,0 | 230,0 | 231,5 |  | 231,5 |  |  |  | 911,5 | Экономия энергоресурсов. |  |
|  | Районный отдел образования , замена оконных блоков | 760 | 0709 | 0510025 | 244 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 99,0 | Экономия энергоресурсов. |  |
|  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района МБУК Итого: | 750 | 0801 | 0510025 | 612 | 208,76 | 394,1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 602,86 |  |  |
| Прохождение энергоаудита | «Пировский районный дом культуры «Юбилейный» Ремонт здания МБУК ЦБС ванная Пировского района | 750 750 750 | 0801 0801 0801 | 0517903 0517903 0517423 | 612 612 612 | 150,0 0,060 58,7 | 394,1 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |  |  | 0,00 0,0 0,0 | 544,1 0,06 58,7 | Экономия энергоресурсов Получение энергопаспорта |  |
| ИТОГО ПП 1: |  |  |  |  |  | 758,76 | 998,7 | 1136,68 | 1970,7 |  |  |  |  | 1970,7 | 6835,54 |  |  |