|  | Приложение №5 муниципальной программы Пировского района «Охрана окружающей среды в Пировском районе», утвержденной постановлением администрации Пировского района от 30 сентября 2015 №329-п |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Охрана окружающей среды в Пировском районе |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Пировского района |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение населения Пировского района питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве |
| Задача подпрограммы | Разработка проектов зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района для обеспечения соответствия требованиям «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы» |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Количество положительных экспертных заключений проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Количество обустроенных территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 4200,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2016 год – 400,00,00 тыс. рублей; 2017 год – 1800,00 тыс. рублей 2018 год – 1550,00 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Пировского района |

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Обеспечение населения Пировского района чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов деятельности органов местного самоуправления, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Повышение уровня антропогенного загрязнения территории источников питьевого водоснабжения, ужесточение нормативов качества питьевой воды, значительный износ сооружений и оборудования сектора водоснабжения определяют актуальность проблемы гарантированного обеспечения жителей Пировского района чистой питьевой водой. Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Водоснабжение населенных пунктов Пировского района осуществляется из артезианских скважин. Водопроводные сети, были проложены в конце 60-х начале 80-х годов. Все они выполнены из стальных труб, которые в условиях заболоченной местности, просадочных и пучинистых грунтах подверглись физическим нагрузкам и сильной коррозии. Износ сетей водоснабжения в среднем по Пировскому району составляет 70%.

Во многих населенных пунктах превышение железа в питьевой воде и ухудшение ее качества связано с ветхостью и изношенностью водопроводных сетей. По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Лесосибирске в пробах воды, отобранных по программе социально-гигиенического мониторинга отмечается превышение ПДК по показателю «Железо», что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Неблагополучие подземных водоисточников по санитарно – химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.

Ухудшающееся качество питьевой воды при неудовлетворительном состоянии водопроводного хозяйства населенных пунктов представляет угрозу здоровью и безопасности населения. Использование некачественной питьевой воды ведет к вспышкам инфекционных заболеваний. Потребление воды, не соответствующей гигиеническим нормативам качества, определяет неблагополучное санитарно-эпидемиологическое состояние сельских населенных пунктов Пировского района.

Обеспечение населения Пировского района питьевой водой нормативного качества является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Одним из важных требований по достижению и соблюдению нормируемых показателей является наличие зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Водозаборные сооружения Пировского района построенные в свое время проектировались без организации зон санитарной охраны.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02» необходимо выполнить проектирование и организацию зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Их назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного  загрязнения и повреждения.

Проводимые водоохранные, санитарно-технические мероприятия позволят обеспечить население питьевой водой нормативного качества и  в достаточном количестве, улучшить на этой основе состояние здоровья населения, предотвратить загрязнения источников питьевого водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем водообеспечения района.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Лесосибирске в адрес администрации Пировского района направлено предложение по улучшению санитарно - эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства от 07.07.2014г. №178 о разработке и реализации целевых территориальные программы по улучшению водоснабжения населенных мест с утверждением объема финансирования на проектирование зон санитарной охраны водоисточников, обеспечении выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны путем устранения и предупреждения возможности загрязнения природного состава воды в водозаборе.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Пировского района, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Исполнителем подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Пировского района.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на том, что эффективная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий непосредственно зависит от материально-технического состояния муниципального имущества.

Целью подпрограммы является обеспечение населения Пировского района питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачу: Разработка проектов зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района для обеспечения соответствия требованиям «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы»

Срок реализации подпрограммы – 2016–2018 годы.

Целевыми индикаторами подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Количество разработанных проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Количество положительных экспертных заключений проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Количество обустроенных территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Для реализации мероприятий программы выбор подрядчиков и поставщиков определяется согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распорядителем бюджетных средств является Администрация Пировского района. Распорядитель бюджетных средств направляет заявку в бюджетный отдел финансового управления администрации Пировского района на финансирование мероприятий подпрограммы. Финансовое управление администрации Пировского района перечисляет со счета финансового управления администрации Пировского района на лицевой счет  распорядителя бюджетных средств финансовые средства на реализацию мероприятий подпрограммы.

Бюджетные средства, направленные на реализацию подпрограммы, неиспользованные по целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Администрация Пировского района несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы, и осуществляют контроль за исполнением мероприятий. Администрация Пировского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятия подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формировании и реализации».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятия подпрограммы будет способствовать улучшению водоснабжения населенных мест.

В рамках реализации подпрограммы будут Разработаны проекты Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, получены положительные экспертные заключения проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и проведены мероприятия по обустройству Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно требованиям законодательства.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 4200,00 тыс. рублей, в том числе:  400,00 тыс. рублей – в 2016 году,  1800,00 тыс. рублей – в 2017 году, 2000,00 тыс. рублей – в 2018 году.

|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» |
| --- | --- |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  Пировского района»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Цель: Обеспечение населения Пировского района питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанных проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Шт. | Фактические данные | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Количество положительных экспертных заключений проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Шт. | Фактические данные | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Количество обустроенных территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Шт. | Фактические данные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

|  | Приложение № 2 к подпрограмме «Проектирование зон санитарной и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Проектирование зон санитарной охраны водозаборных сооружений и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района»

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого на 2016-2018 годы |  |  |
| Цель. Обеспечение населения Пировского района питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Разработка проектов зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района для обеспечения соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Администрация Пировского района | 670 | 0502 | 1227908 | 244 | 300,00 | 300,00 | 450,00 |  | 1050,00 |  | Разработка проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |
| Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов в экспертной организации и получение положительного экспертного заключения проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Администрация Пировского района | 670 | 0502 | 1227908 | 244 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |  | 350,00 |  |  | Получение положительного экспертного заключения проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| Согласование в территориальном Управлении Роспотребнадзора с получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормативам | Администрация Пировского района | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект проектов Зон санитарной охраны источников питьевого |
| Обустройство Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно требованиям законодательства | Администрация Пировского района | 670 | 0502 | 1227908 | 244 | 0 | 1400,00 | 1400,00 |  | 2800,00 |  |  | Обустройство Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно требованиям законодательства |
| Итого: |  |  |  |  |  | 400,00 | 1800,00 | 2000 ,00 |  | 4200,00 |  |  |  |

Глава Пировского района                                              А.И. Евсеев

РАЗБИВКА!!!!!

| Разбивка!!!! | Приложение № 2 к подпрограмме «Проектирование зон санитарной охраны водозаборных сооружений и обустройство территорий зон санитарной охраны» на 2015–2017 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Проектирование зон санитарной охраны водозаборных сооружений и обустройство территорий зон санитарной охраны» на 2015–2017 годы

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого на 2015-2017 годы |  |
| Цель. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Администрация Пировского района |  |  |  |  | 150,00*2=300 | 150*2=300 | 150*3=450 | 1050,00 |  |
| Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов в экспертной организации и получение положительного экспертного заключения проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Администрация Пировского района |  |  |  |  |  | 40*7=280,00 |  |  |  |
| Согласование в территориальном Управлении Роспотребнадзора с получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект проектов Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормативам | Администрация Пировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно требованиям законодательства | Администрация Пировского района |  |  |  |  | * | 1400*1=1400 | 1400,00 *1= Всего за 7 9800,00 |  |  |