АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 апреля 2017 г | с.Пировское | №106-п |
| --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства, жилищного фонда Пировского района

к работе в зимних условиях 2017-2018 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 2017-2018 года, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить планы-графики подготовки жилого фонда, объектов жилищно- коммунального хозяйства Пировского района к работе в зимних условия, согласно приложениям №1, №2, №3;

2.Рекомендовать главам сельсоветов и руководителям всех форм собственности:

-осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2017-2018 года;

-обеспечить особый контроль за подготовкой ведомственных  теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения;

-обеспечить в срок до 01 сентября 2017 года подготовку жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, специальной автотехники, инвентаря, внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

-обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2016-2017 года;

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Пировского района по обеспечению жизнедеятельности Гольма А.Г.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

| Глава Пировского района | А.И.Евсеев |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению администрации Пировского района от 17 апреля 2017 года №106-п

Объемы выполненных работ по подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 гг. МО Пировский район

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям зданий и технологическому и инженерному оборудованию | Ед., измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | М3 | 40 |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов | Шт шт | 12 6 |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | - | - |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмосток - приямков | П.м | 0 |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: - центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка тепловых пунктов элеваторных узлов - горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка - водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб - канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы - электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей | П.м Ед. | 160 2 |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

Глава Пировского района _______________________________________ А.И.Евсеев

Приложение №2 к постановлению администрации Пировского района от 17 апреля 2017 года №106-п

.

Оперативная информация готовности жилищного фонда
к отопительному периоду 2017-2018гг.

по состоянию на «___» __________ 2017г.

| Показатели | Жилищный фонд |  | Готовность к отопительному сезону |  | %, готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. домов | тыс. кв. м. | Ед. домов | тыс. кв. м. |  |
| Всего по городу (району) | 2700 | 188,2 |  |  |  |
| в том числе: | 43 | 2,99 |  |  |  |
| 1. Жилищный фонд, находящийся в управлении управляющих организаций | 3 | 1,653 |  |  |  |
| 2. Жилищный фонд, находящийся в управлении ТСЖ, ЖК, ТД, ЖСК | -- | - |  |  |  |
| 3. Жилищный фонд находящийся в непосредственном управлении собственников | - | - |  |  |  |
| 4. Жилищный фонд в котором не выбран не реализован способ управления | 2700 | 188,2 |  |  |  |
| 5. Жилищный фонд частных индивидуальных домовладений, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения | 43 | 2,99 |  |  |  |

Жилищный фонд находящийся в управлении ТСЖ (квартиры в МКД с. Пировское, ул.Калинина3, Калинина5, Калинина9), а также частные индивидуальные домовладения подготавливаются непосредственно жильцами.

Глава Пировского района     ___________________                                                              А.И. Евсеев

| Приложение №3 к постановлению администрации Пировского района от 17 апреля 2017 года №106-п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о планируемых объемах подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пировский район к отопительному периоду 2017/2018 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Указать причины изменения показателей 2016/2017 годов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Жилищный фонд | 01 | тыс.ед. | 643 | 2,7 | 0,0 |  |  |
|  | 02 | тыс.м2 | 058 | 188,2 | 3,0 |  |  |
| в том числе: - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 | 0,043 | 0,043 |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 | 1,530 | 1,530 |  |  |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 | 0,0 |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 | 0,0 |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 | 2,7 |  | подготавливается собственниками |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 | 186,7 |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 9 | 9 |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  | 9,7 | 9,7 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  | 7,4 | 7,4 |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 10,9 | 10,9 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | 5,6 | 5,6 |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 32 | 32 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 0 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 | 3 | 3 |  |  |
| пропускная способность | 26 | т.м3/сут | 599 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| пропускная способность | 28 | т.м3/сут | 599 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 61,3 | 61,3 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 27,3 | 27,3 |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 37,4 | 37,4 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 37,4 | 37,4 |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| пропускная способность | 36 | т.м3\сут | 599 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | т.м3\сут | 599 | 0,0 |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 0,0 |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 0,0 |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 0,0 | 0,0 | эксплуатируются МРСК |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | 125,0 | 125,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.кв.м | 058 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 058 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Заместитель Главы Пировского района, курирующий вопросы ЖКХ __________________________Гольм А.Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы __________________________Кравченко В.М. |  |  |  |  |  |  |  |
| номер контактного телефона |  |  |  | 83 916 632 164 |  |  |  |