**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 апреля 2018 г | с.Пировское | №107-п |

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства, жилищного фонда Пировского района

 к работе в зимних условиях 2018-2019 года

 В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 2017-2018 года, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить планы-графики подготовки жилого фонда, объектов жилищно- коммунального хозяйства Пировского района к работе в зимних условия, согласно приложению 1.

 2.Рекомендовать главам сельсоветов и руководителям всех форм собственности:

 -осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2018-2019 года;

 -обеспечить особый контроль за подготовкой ведомственных теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения;

 -обеспечить в срок до 01 сентября 2018 года подготовку жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, спецавтотехники, инвентаря, внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

 -обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2017-2018 года;

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Пировского района по обеспечению жизнедеятельности Гольма А.Г.

 4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Заря ».

Глава Пировского района А.И. Евсеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Пировского района от 18 апреля 2018 года №107-п |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель Главы Пировского района по обеспечению жизнедеятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Гольм«\_\_\_\_» апреля 2018 года |

**ПЛАН - ГРАФИК**

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, Пировского района к работе в зимних условиях 2018-2019 г.

**с.Пировское 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые мероприятия** | **Источники финансирования** | **Фактически выполнено / невыполнено** (на 01.09.2018) | **Примечание** |
| **Котельные** |
| **Котельная №1** Текущий ремонт помещения котельной. Поверка манометров давления. Ревизия запорной арматуры. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| **Котельная №2** в с.Пировское. Замена водогрейного котла 0,5 Гкал/ч. Замена 2-х центробежных насосов. Обследование дымовой трубы. | Краевой, местный бюджет |  |  |
| Текущий ремонт помещения котельной. Поверка манометров давления. Ревизия запорной арматуры. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| **Котельная №3** в с.Пировское. Замена водогрейного котла 0,5 Гкал/ч. Ремонт расширительного бака. | Краевой, местный бюджет |  |  |
| Текущий ремонт помещения котельной. Поверка манометров давления. Ревизия запорной арматуры. | Собственные средства предприятия. |  |   |
| **Котельная №4** в с.Икшурма. Замена водогрейного котла 0,5 Гкал/ч.  | Краевой, местный бюджет.  |  |  |
| Текущий ремонт помещения котельной. Поверка манометров давления. Ревизия запорной арматуры. Обследование дымовой трубы. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| **Котельная №6 в п.Кетский** Текущий ремонт помещения котельной. Поверка манометров давления. Ревизия запорной арматуры. Обследование дымовой трубы. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| **Котельная №8** в с.Пировское Замена водогрейного котла 0,5 Гкал/ч. | Краевой, местный бюджет |  |  |
| Текущий ремонт помещения котельной. Поверка манометров давления. Ревизия запорной арматуры. Монтаж подпиточной емкости объемом 5,0 м.куб. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| **Котельная с.Бушуй.** Ремонт водогрейного котла. Ремонт помещений котельной. Ревизия запорной арматуры. | Собственные средства сельсовета. |  |  |
| **Котельная п.Чайда.** . Ремонт помещений котельной. Ревизия запорной арматуры. | Собственные средства сельсовета. |  |  |
| **Тепловые сети** |
| Замена тепловой сети длиной 20,0 метром на участке котельная №8- поликлиника РБ. Д.усл.120 мм. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| Осмотр запорной арматуры на тепловых колодцах. |  |  |  |
| **Водопроводные сети** |
| Капитальный ремонт водозаборного узла в д.Коврига | Краевой, местный бюджет |  |  |
| Замена водопроводной сети длиной 20,0 метром на участке котельная №8- поликлиника РБ. Д.усл.50,0 мм. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| Промывка водопроводной сети по улице Калинина, длиной 1200,0м. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| Демонтаж 2-х водоразборных колонок: ул.1-я Северная, ул. 2-я Северная. | Собственные средства предприятия. |  |  |
| **Водонапорные башни** |
| Промывка 6-ти емкостей в с.Пировское |  |  |  |
| Промывка емкости водонапорной башни в п.Кетский | Собственные средства предприятия. |  |  |
| Промывка емкости водонапорной башни в п.Омский | Собственные средства предприятия. |  |  |
| Капитальный ремонт здания насосной станции в с.Пировское, ул. Советская 120 | Собственные средства предприятия. |  |  |
| Прокачка водозаборной скважины в с.Пировское, ул.Гагарина. | Собственные средства предприятия. |  |  |

Составил:

Нач. отдела по обеспечению жизнедеятельности

В.М. Кравченко