

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 октября 2018 г. | с. Пировское |  №251-п |

О внесении изменений в постановление администрации Пировского района от 10 ноября 2016 г. №401-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие транспортной системы Пировского района»

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы Пировского района», утвержденную постановлением администрации Пировского района от 10 ноября 2016г. №401-п, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пировского района от 10 ноября 2016 г. №401-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие транспортной системы Пировского района» следующие изменения:

1) приложения № 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению;

2) в паспорте подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Пировского района» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы» принять в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы за счет районного бюджета составляет 25935000,0 рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 6189000,0 рублей;в 2018 году – 6582000,0 рублей;в 2019 году – 6582000,0 рублей.в 2020 году – 6582000,0 рублей. |

3) в приложении №2 к подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения Пировского района» в строке 1.1 цифры «814» заменить цифрами «811»;

4) подпрограмму «Дороги Пировского района» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

5) подпрограмму «Безопасность дорожного движения в Пировском районе» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

Исполняющий обязанности

Главы Пировского района С.С.Ивченко

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Пировского района

 от 01 октября 2018 г. №251-п

 Приложение №2

 к муниципальной программе

 Пировского района

 «Развитие транспортной

 системы в Пировском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы развитие Пировского района

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Очередной финансовый год2018 | Первый год планового периода2019 | Второй год планового периода2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Пировском районе» | всего расходные обязательства по муниципальной программе  |  х |  х | хх | хх | 19125320,00 | 6688120,00 | 6690020,00 | 32503460,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пироского района | х | х | х | х | 1909220,00 | 6655000,00 | 6656900,00 | 15221120,00 |
| РОО администрации Пировского района | х | х | х | х | 33120,00 | 33120,00 | 33120,00 | 99360,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Организация транспортного обслуживания населения Пировского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме  | х | х | х | х | 6582000,0 | 6582000,0 | 6582000,0 | 19746000,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пировского района | 670 | 0408 | 1310000010 | 811 | 6582000,0 | 6582000,0 | 6582000,0 | 19746000,0 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Дороги Пировского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 12510200,00 | 73000,00 | 74900,00 | 12658100,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пировского района | х | х | х | х | 12510200,00 | 73000,00 | 74900,00 | 12658100,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Безопасность дорожного движения» | всего расходные обязательства | x | xx | xx | x | 33120,00 | 33120,00 | 33120,00 | 99360,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОО администрации Пировского района | 760 | 0709 | 1330001050 | 244 | 33120,00 | 33120,00 | 33120,00 | 99360,00 |

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Пировского района

 от 01 октября 2018 г. №251-п

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

 Пировского района

«Развитие транспортной системы в Пировском районе»

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Пировского района

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус программы | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Пировского района Красноярского края  | «Развитие транспортной системы Пировского района» | всего | 19125320,00 | 6688120,00 | 6690020,00 | 32503460,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 12444800,0 | 0,00 | 0,00 | 12444800,00 |
| бюджет района | 6680520,00 | 6688120,00 | 6690020,00 | 20058660,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 1. | «Организация транспортного обслуживания населения Пировского района»  | всего | 6582000,00 | 658200,0 | 6582000,0 | 19746000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 6582000,00 | 6582000,00 | 6582000,00 | 19746000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 | «Дороги Пировского района» | всего | 12510200,00 | 73000,00 | 74900,00 | 12510200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 12444800,00 | 0,0 | 0,0 | 12444800,00 |
| бюджет района | 65400,00 | 73000,00 | 74900,00 | 213300,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 | «Безопасность дорожного движения». | всего | 33120,00 | 33120,00 | 33120,00 | 99360,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 33120,00 | 33120,00 | 33120,00 | 99360,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к постановлению администрации Пировского района от 01 октября 2018 г. №251-пПриложение № 5к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Пировского района»  |

Подпрограмма

«Дороги Пировского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Дороги Пировского района» (далее- подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Пировского района»  |
| Орган местного самоуправления и или иной главный распорядитель бюджетных средств, определенной в программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация Пировского района, сельсоветы Пировского района. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Пировского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Пировского района, сокращение смертности и количества раненных от дорожно-транспортных происшествий; для реализации цели необходимо решение следующих задач: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие системы организации движения и повышение безопасности поведения участников дорожного движения. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы. | Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сети к 2020 на уровне 33,1% или 44 км; сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) , проведены работы по ремонту по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети к 2020 году на уровне 9%. Сокращение количества лиц, раненных в ДТП, с 2 человек до 0 к 2020 году. Сокращение общего количества лиц, погибших в ДТП до 0.  Перечень и значения показателей результативности предоставлены в приложении №1 к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 12 731 400,0 рублей, в том числе по годам:2017 год – 73300,0.рублей, 2018 год -12 510 200,0рублей, 2019 год -73 000,0 рублей, 2020 год- 74 900,0 рублейВ том числе: за счет средств дорожного фонда Красноярского края: 2017год-0,0.рублей; 2018год – 12 444 800 рублей; 2019 год- 0,0 рублей; 2020год – 0,0 рублей.за счет средств дорожного фонда Пировского района: 2017 год- 73300,0 рублей 2018 год- 65400,0 рублей 2019 год- 73000,0 рублей 2020 год- 74900,0рублейМероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главного распорядителя бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении №2 к подпрограмме. Согласно перечню запланированы следующие мероприятия:

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 Установка дорожных знаков.

3. Механизм реализации подпрограммы

1.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств дорожного фонда Пировского района, а также средств краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края), в соответствии с порядком, утвержденным подпрограммой «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края».

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Пировского района.

3. Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджету Пировского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений района за счет средств дорожного фонда Красноярского края, критерии отбора для предоставления указанной субсидии определяются приложением к Соглашению о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

4. Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий, являются муниципальные образования Пировского района. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5. Субсидии из краевого бюджета, дорожного фонда, средства районного бюджета расходуются на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- установку дорожных знаков.

6. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых с Министерство транспорта Красноярского края, возлагается на администрацию Пировского района.

В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

Администрация Пировского района несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Пировского района (далее - администрация района).

Администрация района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Администрация района осуществляет:

1. координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2. непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3. подготовку отчетов о реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского района.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет КСО Пировского района.

 Приложение № 1

к паспорту подпрограммы «Дороги Пировского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |
| Текущий финансовый год2017год\* | Очередной финансовый 2018 год | 1-ый год планового периода, 2019 | 2-ой год планового периода,2020год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог, сокращение смертности и количества раненных от дорожно-транспортных происшествий. |
|  | Задача 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Задача 2. Выполнение работ по ремонту, капитальному автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Задача 3. Развитие системы организации движения и повышение безопасности поведения участников дорожного движения. |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети  | Км. |  Ведомственная отчетность | 30,5 | 35,0 | 39,5 | 44,0 |
| % | 22,9 | 26,3 | 29,7 | 33,1 |
| Задача 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выролняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), и их удельный вес в общей протяженоости автомобильных дорог, на каторых производится комплекс работ по содержанию |  Км. |  Ведомственная отчетность | 138,8 | 133,07 | 133,07 | 133,07 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети |  Км. | Ведомственная отчетность | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| % | 3,3 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Задача 3. Развитие системы организации движения и повышение безопасности поведения участников дорожного движения. |
| 4 | Сокращение количества лиц, раненных в ДТП, с 2 человек до 0 к 2020 году | Чел. | Ведомственная отчетность | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сокращение общего количества лиц, погибших в ДТП до 0 | Чел. | Ведомственная отчетность | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к подпрограмме «Дороги Пировского района»  |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации | Расходы (руб.), годы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020год | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развития сети автомобильных дорог района, сокращение смертности и количества раненных от дорожно-транспортных происшествий.  |  | X | 0409 | x | x | 12300900.0 | 73000.0 | 74900.0 | 12448800,0 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых осуществлялось содержание в год -133,3 км. |
| Задача Содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем нормативным требованиям |  | Х | Х | Х | Х | 2300900,00 | 73000,0 | 74900,0 | 12448800,0 |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Пировского района |  | 670 | 0409 | 1320000880 | 244 | 65400,0 | 73000,0 | 74900,0 | 213300,0 |
| Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края |  | 910 | 0409 | 1320075080 | 521 | 2235500,00 | 0,0 | 0,0 | 2235500,0 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на , на каторых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности не менее 3,2% или 4 км в год. |
| Задача 2. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 910 | 0409 | 1320073950 | 521 | 10000000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000000,0 |
| Мероприятие 1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда красноярского края  |  | 910 | 0409 | 1320073950 | 521 | 10000000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000000,0 |
| Задача 3 Развитие системы организации движения и повышение безопасности поведения участников дорожного движения | Администрация Пировского района | 910 | 0409 | 1320074920 | 521 | 209 300,00 | 0,0 | 0,0 | 209 300,00 | Развитие системы организации движения |

 Приложение № 4

к постановлению администрации

 Пировского района

 от 01 октября 2018 г. №251-п

 Приложение № 6

 к муниципальной программе

 Пировского района

«Развитие транспортной системы

 Пировского района»

Подпрограмма

«Безопасность дорожного движения в Пировском районе»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Безопасность дорожного движения в Пировском районе» (далее - Подпрограмма). |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Пировского района»  |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы).  | Районный отдел образования (далее – РОО) администрации Пировского района, Администрация Пировского района. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | РОО администрации Пировского района, Администрация Пировского района. |
| Цель и задачиподпрограммы  | Целью подпрограммы является: сохранение количества погибших в ДТП детей на нулевом показателе.Для реализации цели необходимо решение следующих задачи:1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.
 |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы  | Сохранение числа детей, погибших в ДТП, на нулевом уровне.Перечень и значение показателей результативности представлены в Приложении №1 к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2020 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 132 480, 00 рублей, из них по годам:2017 год – 33 120,00 рублей2018 год – 33 120,00 рублей2019 год – 33 120,00 рублей2020 год – 33 120,00 рублейОбщий объем финансирования за счет краевого бюджета 0 рублей, из них по годам:2017 год – 0 рублей2018 год – 0 рублей2019 год – 0 рублей2020 год – 0 рублейОбщий объем финансирования за счет местного бюджета – 132 480,00 рублей, из них по годам2017 год – 33 120,00 рублей 2018 год – 33 120,00 рублей2019 год – 33 120,00 рублей2020 год – 33 120,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Цель Подпрограммы: сохранение количества погибших в ДТП детей на нулевом показателе.

 Задача Подпрограммы:

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Исходя из цели, задачи и конечных результатов разработан следующее мероприятие (приведено в Приложении №2 к подпрограмме):

1. проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения (конкурсов в образовательных учреждениях района);

Главным распорядителем бюджетных средств является РОО Администрации и Администрация Пировского района.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

- РОО Администрации Пировского района;

- администрация Пировского района;

 Срок исполнения мероприятий: 2017-2020 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма корректируется в соответствии с этапами реализации в сроки утверждения районного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (РОО Администрации Пировского района) направляет заявку в бюджетный отдел финансового управления администрации Пировского района на финансирование мероприятий подпрограммы. Финансовое управление администрации Пировского района перечисляет со счета финансового управления администрации Пировского района на лицевой счет главных распорядителей бюджетных средств финансовые средства на реализацию мероприятий Подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Пировском районе» на 2017 – 2020 годы в течение 7 дней с момента подачи заявки главными распорядителями бюджетных средств.

Расходование бюджетных средств на финансирование расходов по поставке товаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Бюджетные средства, направленные на реализацию Подпрограммы, неиспользованные по целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет.

Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет отчеты об использовании финансовых средств при реализации Подпрограммы в финансовое управление администрации Пировского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация Пировского района.

Функции исполнителей Подпрограммы по реализации мероприятий:

- разработка положения мероприятий Подпрограммы, которые утверждаются начальником отдела (РОО Администрации Пировского района);

- организация проведения мероприятий Подпрограммы (РОО Администрации Пировского района);

- организация деятельности по информированию населения района о реализации Подпрограммы в СМИ, на встречах с населением района (РОО Администрации Пировского района).

Организация текущего контроля над Подпрограммой осуществляется Администрацией Пировского района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского района.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств на реализацию Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет КСО Пировского района.

Исполнители мероприятий Подпрограммы (РОО Администрации Пировского района, сельсоветы Пировского района) 1 раз в полугодие представляют отчет в Администрацию Пировского района о реализации мероприятий Подпрограммы, с указанием объемов выполненных работ и финансовых затрат.

Подготовку сводного отчета о реализации Подпрограммы осуществляет исполнитель Подпрограммы (Администрация Пировского района).

 Приложение № 1 к Подпрограмме

 «Безопасность дорожного движения в Пировском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы | сохранение количества погибших в ДТП детей на нулевом показателе. |
|  | Задача подпрограммы | 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.
 |
| 1 | Сохранение числа детей, погибших в ДТП, на нулевом уровне  | Чел. | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение № 2 к Подпрограмме

«Безопасность дорожного движения в Пировском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы | сохранение количества погибших в ДТП детей на нулевом показателе. |
| 1 | Задача 1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. |
| 1.1 | проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения (конкурсов) | РОО Администрации Пировского района | 760 | 0709 | 1330001050 | 244 | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 99 360,00 | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 99 360,00 |  |