****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08 ноября 2019 г | с.Пировское | №382-п |

О внесении изменений в постановление администрации Пировского района от 30 сентября 2015 года №327-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района»

В целях уточнения муниципальной программы Пировского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района их формировании и реализации», Положением о бюджетном процессе Пировского района, утвержденным решением Пировского районного Совета депутатов от 26.05.2016 №8-49р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Пировского района от 30 сентября 2015 года №327-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Заря» и на официальном сайте муниципального образования Пировский район по адресу: [www.piradm.ru](http://www.piradm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского района | А.И.Евсеев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Пировского района  от 08 ноября 2019 года №382-п  Приложение к постановлению администрации Пировского района  от 30 сентября 2015 года №327-п |

#### Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» |
| 2 | Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской федерации; Постановление администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработки муниципальных программ Пировского района их формирование и реализация» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пировского района |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Пировского района |
| 5 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы | 1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"  2. «Безопасность дорожного движения в Пировском районе». В составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» действовала до 01.01.2017 года.  3.«Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района»  4«Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского района в чрезвычайных ситуациях»  5.«Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе». В составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» действовала до 01.01.2017 года.  6.«Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района». В составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» действовала до 01.01.2017 года  7.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем гражданам Пировского района |
| 6 | Цели муниципальной программы | -повышение энергосбережения и энергетической эффективности  -обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе:  - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения, теплоснабжения .  -уменьшение проявления экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.  -последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Пировского района Красноярского края от угроз природного и техногенного характера  Обеспечение увеличения объемов ввода жилья |
| 7 | Задачи муниципальной программы | - снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета района, развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в районе;  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;  - сокращение расходов на содержание бюджетной сферы.  -создание систем профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.  - обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |
| 9 | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приложение к разделу 1 муниципальной программы) |
| 10 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Всего расходные обязательства 117 272 170,77 руб., в том числе:  2014 год- 12 137 640,00 руб.  2015 год-15 492 900,00 руб.  2016 год-14 997 110,00 руб.  2017 год – 14 282 429,77 руб.  2018 год – 20 368 178,0 руб.  2019 год – 13 552 713,0 руб.   1. год – 9 880 400,0 руб. 2. год – 8 280 400,0руб.. 3. год – 8 280 400,0руб. |

2.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Пировского района

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность, устойчивость и надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, водоснабжения и канализации.

При формировании энергосберегающих мероприятий учтено отсутствие в настоящий период механизма инвестиций и механизма, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий при производстве тепловой и электрической энергии. Из-за отсутствия механизмов экономического стимулирования энергосбережения в настоящее время могут быть использованы лишь принципы административного управления и организационные методы реализации мероприятий.

Разработка программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве и развитие систем контроля в области защиты населения.

В настоящее время на территории Пировского района оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются ООО «Стратегия Норд».

Муниципальный жилой фонд Пировского района составляет 37,6 тыс.кв.м. Это 19,8 % от общей площади жилого фонда района (188,55 тыс. кв.м.).

Теплоснабжение Пировского района осуществляет 21 котельная, из них котельных работающих на угле – 9шт., на древесном топливе – 1 шт. и 11 локальных котельных на электроэнергии (электроустановок) Всего в котельных установлено 24 котла.

В районе эксплуатируется более 10 км тепловых сетей, более 60 % из них нуждаются в замене. На балансе муниципальных учреждений находится 32 водонапорных башни. Протяженность водопроводных сетей составляет по району 61,3 км. Системы водоснабжения, расположенные на территориях сельских администраций и переданные в муниципальную собственность, находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, без производства текущего и капитального ремонтов (19,7% сетей нуждаются в замене (12,0 км).

В результате вышеизложенных причин происходят перебои в снабжении населения, учреждений тепловой энергией и холодной водой. Плохая теплоизоляция тепловых сетей приводит к неоправданно большим потерям тепловой энергии. Утечки в водопроводных, тепловых сетях и водо-накопительных емкостях приводят к перерасходу электроэнергии, твердого топлива и воды.

В целях уменьшения затрат на содержание котельных необходимо объединить ряд маломощных котельных с одновременным строительством дополнительных тепловых сетей.

Практически на всех котельных по мере выработки ресурса необходимо проводить их модернизацию с заменой котлоагрегатов на более совершенные с повышенным коэффициентом полезного действия и автоматизацией систем управления подачи топлива и поддержания рабочих параметров. Основные теплотрассы были построены в 70-е и 80-е годы прошлого века с использованием устаревших теплоизоляционных материалов, не отвечающих современным требованиям, поэтому актуальной задачей становится замена теплоизоляции на теплотрассах, а так же замена и монтаж самих теплотрасс сельских поселениях.

Водоснабжение как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной работы по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В районе существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Источником водоснабжения района является подъем воды из подземных источников. Распределительные сети водопроводов строились в 70-80 х годах прошлого века, сети строились без единого проекта и без соблюдения каких либо правил и нормативов. Проблемными являются вопросы по получению лицензии на водоподъем из подземных источников. Лицензии на подъем воды имеются лишь у ООО «Стратегия Норд»».

Сфера коммунального обслуживания это основное влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

3. Описание основных целей и задач программы

Основной целью Программы является Обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе:

-повышение энергосбережения и энергоэффективности

- оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения .

-последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Пировского района Красноярского края от угроз природного и техногенного характера

Решение основных задач:

- снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета района, развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в районе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- сокращение расходов на содержание бюджетной сферы.

-создание систем профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

4. Прогноз конечных результатов, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- снижение объемов электрической энергии, необходимой для транспортировки воды и тепловой энергии

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

- [количество](#Par720) аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения.

-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

-снижение числа погибших и пострадавших на территории района от ЧС

-повышение эффективности проведения профилактических мероприятий (соотношение количества пострадавших к общему количеству мероприятий);

Сроки реализации: 2014-2022 годы.

Для реализации программы необходимы средства бюджетов всех уровней и привлечение иных внебюджетных средств.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

5.1.Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район»

5.1.1 Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства, качество жизни населения, тенденции развития.

Бюджетная сфера Пировского района включает в себя большой комплекс сооружений муниципальной собственности, который представлен в количестве более 100 зданий. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания администрации Пировского районного муниципального образования.

Расходы бюджета Пировского района на содержание этих объектов постоянно увеличиваются. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении" начиная с 1 января 2010 г. учреждения бюджетной сферы обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых ими электрической энергии, тепловой энергии, воды, мазута, природного газа, угля, дизельного и иного топлива в течение пяти лет не менее чем на 15% от объемов фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке проведение энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности Иркутского района.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении" до 1 января 2011 года здания, строения, сооружения, используемые для размещения учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за исключением объектов, не подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды.

5.1.2 Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование.

Анализ состояния с потреблением энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Пировского района показал, что в результате установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в учреждениях возникает экономия средств на оплату данных услуг в пределах 10 - 15% в зависимости от технических характеристик зданий.

Несмотря на это, потребность в оборудовании муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов и воды значительно велика. 40% бюджетных структур необходимо оборудовать приборами учета тепловой энергии, 50% учреждений требуют установки либо замены приборов учета холодной воды, более 50% учреждений требуют установки либо замены приборов учета горячей воды.

Мероприятия, включенные в рекомендации, выданные по результатам энергетических обследований учреждений, должны стать основой программ (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных структур, наличие которых является обязательным требованием Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении".

Эти проекты могут относиться к реконструкции системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с применением энергоэффективных технологий и оборудования, а также к утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений, внедрению эффективных осветительных приборов и другому.

Объемы финансирования программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

5.1.3 Описание цели и задач подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

- повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Задачи подпрограммы:

-Снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета района, развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в районе.

5.1.4 Сроки реализации подпрограммы: 2014-2022 годы.

5.1.5 Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач подпрограммы приведено в приложении №1.1к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пировский район».

5.1.6. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.

От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2022 годах ожидается достижение следующих результатов:

Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории района будет осуществляться путем выделения субсидий на предоставление субсидий бюджетным организациям района на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергосберегающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований энергетической эффективности предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для государственных нужд.

До 2022 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2014 года снизится не менее чем на 15 процентов.

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводится пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории района автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информационным механизмом осуществления региональной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

К 2022 году доля объема внебюджетных средств используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы должна составить 10%.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации подпрограммы.

5.2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Пировском районе». (действовала в составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» до 01.01.2017 года)

5.3. Подпрограмма: «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района».

5.3.1 Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства, качество жизни населения, тенденции развития.

-обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе:

- оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения. Подпрограмма разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. Подпрограмма предполагает:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- сокращение расходов на содержание бюджетной сферы.

5.3.2. Анализ причин возникновение проблемы, включая правовое обоснование.

Высокий износ основных фондов предприятия жилищно-коммунального комплекса Пировского района обусловлен:

недостаточным объемом краевого субсидирования;

ограниченностью собственных средств предприятия на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоемким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчетов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций недолговечны.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

5.3.3. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия.

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;

обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Решение поставленных задач возможно только путем внедрения новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Пировского района, что позволит качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятия коммунального комплекса края и обеспечить население Пировского района питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.

5.3.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы.

5.3.5. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач подпрограммы приведено в приложении №1.1 к подпрограмме «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района»

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение: в течение 2014 - 2022 годов - до 4,6 ед.;

водоснабжение: в течение 2014 - 2022 годов - до 6,4 ед.;

снижения потерь в инженерных сетях: в течение 2014 - 2022 годов - до 22,0%;

а также планируется достичь показателя результативности мероприятия 1 подпрограммы - количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) ежегодно:

реконструкции и капитального ремонта 15,6 км инженерных сетей (тепловых сетей - 5,6 км; водопроводных сетей – 10,0 км;)

капитального ремонта 5 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;

восстановления 3-х скважинных водозаборов;

капитального ремонта 4-х водонапорных башен.

Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения.

5.3.6 Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы.

Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения;

снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за период 2014-2022 годов составит 1540,06 тыс. рублей, в том числе:

за счет экономии энергоресурсов - 600,6 тыс. рублей;

от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды, а также снижения аварийности на инженерных сетях - 934,0 тыс. рублей в долгосрочном периоде.

5.4. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского района в чрезвычайных ситуациях».

5.4.1. Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения, тенденции развития. Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма является Конституция Российской Федерации, запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Федеральный закон «О противодействии терроризму», определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом государственных органов и органов местного самоуправления.

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» закреплены основные положения государственной политики противодействия всем формам экстремистской деятельности, предусматривается осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению действий экстремистского характера. Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.

Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти.

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: - подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; - унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; - пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствовать функционирование системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории поселения, вырабатывать меры по усилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и противодействию терроризму, повысить степень защищенности поселения от возникающих угроз природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит продолжить динамику снижения уровня преступности.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема профилактики правонарушений, терроризма и проявлений экстремизма затрагивает сферу деятельности многих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Комплексный подход является обязательным условием реализации Программы и обоснован тем, что достижение положительной динамики в указанной сфере возможно только при наличии эффективной системы обеспечения безопасности поселения.

5.4.2 Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование.

Основой реализации подпрограммы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования Пировский район. Координацию деятельности исполнителей осуществляет глава администрации муниципального образования Пировский район. Анализ и оценку эффективности исполнения программы, подготовку материалов для рассмотрения на Совете муниципального образования Пировский район производит специалист администрации, уполномоченный по вопросам территориальной безопасности, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации муниципального образования Пировский район совместно с сотрудниками правоохранительных органов, работающих на территории поселения.

5.4.3 Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы.

Главная цель подпрограммы - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации муниципального образования Пировский район, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации подпрограммы являются:  
 • утверждение основ гражданской идентичности, как начала, объединяющего всех жителей муниципального образования Пировский район;

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

• достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; • общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;

• разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

5.4.4 Сроки реализации программы 2014-2022 годы.

5.4.5 Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач подпрограммы приведено в приложении №1.1 к подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского района в чрезвычайных ситуациях».

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.

Решение задачи 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС локального и районного характера» осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы:

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности в 2014-2022 годах:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края.

Создание, содержание и восполнение районного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера.

Решение задачи 2 «Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае» осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы:

Решение задачи 3 «Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» осуществляется посредством реализации мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 4 «Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности» осуществляется посредством реализации мероприятия подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений:

число пострадавших на территории района снизится с 91,7% в 2014 году до 88,9% в 2022 году от среднего показателя 2009 - 2013 годов;

эффективность проведения профилактических мероприятий (соотношение количества пострадавших к общему количеству мероприятий) повысится с 0,14 в 2014 году до 0,12 в 2022 году.

обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС в 2014 – 2022годах составит 67,2% от потребности;

прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны в 2014 - 2022годах составит 85,8% от общей численности населения края;

снижение числа травмированных при пожарах в 2014 - 2022годах составит 91,0% от среднего показателя 2009 - 2013 годов;

охват населения района, оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения края, будет сохраняться в 2014 - 2022годах на уровне 81,0% от общей численности населения края;

обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты (СИЗ), годными к использованию, снизится с 25,4% от потребности в 2014 году до 1,0% в 2022 году. Нормативный срок хранения СИЗ составляет 25 лет. В 2014-2022годах будет происходить массовое списание СИЗ, и показатель обеспеченности снижается;

охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2014 - 2022 годах составит 100% от подлежащих подготовке.

5.4.6 Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами края;

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

безопасность и охрану жизни людей на водных объектах края;

хранение горюче-смазочных материалов краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера;

хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

пожарную охрану населенных пунктов района, осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения края на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий;

осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований;

5.5. Подпрограмма «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе». (Действовала в составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» до 01.01.2016 года)

5.6. Подпрограмма «Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий «зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района». (Действовала в составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» до 01.01.2016 года)

5.7. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Пировского района».

5.7.1. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В состав Пировского района входит 10 сельских поселений.

Развитие территории Пировского района базируется на документах территориального планирования района и поселений. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

Отсутствуют региональные нормативы градостроительного проектирования, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Министерством регионального развития Российской Федерации 30.12.2010 утверждены контрольные показатели по вводу жилья по субъектам Российской Федерации на период 2016-2018 годов. Пировскому району объем ввода общей площади жилья определен в размере: на 2016 год – 970 кв. метров, на 2017 год – 1160 кв. метров, на 2018 год – 1390 кв. метров. Отсутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, не позволит выполнить запланированные показатели и приведет к срыву ввода жилья на территории Пировского района.

На сегодняшний день возможности использования земельных участков с существующими коммунальными и транспортными объектами инфраструктуры практически исчерпаны.

Общая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения площадок под строительство жилья экономического класса на территории Пировского района коммунальной и транспортной инфраструктурой составляет более 2 млн. рублей.

Комплексное освоение территорий и развитие жилищного строительства на территории Красноярского края является одним из основных приоритетных направлений деятельности Правительства Красноярского края, которое так же реализуется и на территории Пировского района.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» ОГВ субъектов и ОСМУ необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Одной из таких мер является обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам, коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Меры государственной поддержки создадут условия для решения одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, - отсутствия земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, и позволят увеличить предложение жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

5.7.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование.

В соответствии с изменениями, внесёнными п. «в» ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Федеральный закон от 29.12.2004 № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к муниципальным районам до 31 июня 2013 года, к городским поселениям и городским округам до 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям до 1 июня 2014 года.

В целях обеспечения надлежащего планирования развития поселений Пировского района, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения Градостроительного кодекса РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий с органами местного самоуправления поселений по обеспечению района необходимыми документами территориального планирования, необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.

Отсутствие в Пировском районе обновленных документов территориального планирования сельских поселений приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

В связи с ограниченностью средств местных бюджетов район и сельские поселения не имеют возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям.

Основные концептуальные положения программы базируются на использовании программно-целевого подхода, обусловленного масштабностью, долговременностью, социальной ориентированностью проблемы улучшения качества жизни и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения поселения, сохранению, восстановлению, повышению надежности объектов муниципальной собственности, которые требуют консолидации усилий. Программно-целевой подход позволяет разработать и реализовать комплекс программных мероприятий, взаимоувязанных по спросу и предложению, ресурсам, срокам реализации и исполнителям,

5.7.3. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы.

Целью подпрограммы является обеспечение увеличения объемов ввода жилья.

Задачей подпрограммы является: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

5.7.4. Сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2016 – 31.12.2022. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

5.7.5. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании территории района, создании условий для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

5.7.6. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

ввод общей площади жилья в размере: метров, на 2016 год – 970 кв. метров, на 2017 год – 1160 кв. метров; на 2018 год – 1206 кв. метров, на 2019 год – 1242 кв. метров, на 2020 год – 1278 кв. метров, на 2021 год -1314 кв.м.

увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, до 1 %;

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономического класса – 15 га.

5.8. Отдельное мероприятие: Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. (Действовало в составе программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» до 01.01.2017 года)

6. [Перечень](#Par574) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского района в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского района

[информация](#Par929) о ресурсном обеспечении программы Пировского района представлена в приложении № 1 к муниципальной программе;

[информация](#Par929) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского района представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы.

Для достижения целей и или задач программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно - частного партнерства.

8. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов.

В рамках Программы не предусмотрено участие внебюджетных фондов.

9. Информация о реализации в соответствующей сфере (области) муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Пировского района.

В Программе не предусмотрены мероприятия направленные на реализацию инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

10. Информация о предусмотренных бюджетных ассигнованиях на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Пировского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Пировского района, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения Пировского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения.

Длительность производственного цикла выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Пировского района, предусмотренных программой, не превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Приложение

к Паспорту муниципальной

программы Пировского района

#### «Реформирование и модернизация

#### жилищно-коммунального хозяйства

#### и повышение энергетической

#### эффективности Пировского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Пировского района, с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Пировского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Предшествующий год (2013) |  | Годы реализации программы | | | | | | | | | |
| 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | |
| 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Цель: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. Снижение объемов электрической энергии. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения. обеспечение увеличения объемов ввода жилья. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оптимизация развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры | % | 54 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,5 | 59,6 | 59,65 | 59,70 | 59,8 | 59,95 | 60,0 | 65,0 |
| 2 | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий | % | 58 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70,5 | 71 | 72,5 | 73 | 75 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Пировского района

#### «Реформирование и модернизация

#### жилищно-коммунального хозяйства

#### и повышение энергетической

#### эффективности Пировского района»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сводные показатели муниципальных заданий отсутствуют | | | | | | |

Глава Пировского района А.И. Евсеев

Приложение № 2

к муниципальной программе Пировского района «Реформирование и модернизация

#### жилищно-коммунального хозяйства и

#### повышение энергетической эффективности Пировского района»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01 очередного финансового года | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества программой не предусмотрены | | | | | | | | | |

Глава Пировского района А.И. Евсее

Приложение 3

к муниципальной

программе Пировского района

#### «Реформирование и модернизация

#### жилищно-коммунального хозяйства

#### и повышение энергетической

#### эффективности Пировского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского района

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципа-льной программы, подпрограммы, отдельного мероприя-тия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  1 | Муниципальная программа | «Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального хозяйстваи повышение энергетическойэффективности Пировского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 9 880 400 | 8 820 400,0 | 8 280 400,0 | 26 441 200,0 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Пировского района | 670 | 0505 | 0500000000 | Х | 7 842 200,0 | 6 782 200,0 | 6 242 200,0 | 20 326 600,0 |
| Финансовое управление администрации Пировского района | 910 | 0502 | 0500000000 |  | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании" | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Пировском районе» до 01.01.2017 года | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 4 666 400,0 | 4 666 400,0 | 4 666 400,0 | 13 999 200,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пировского района | 670 | 0505 | 0530000140 | 243 | 590 000,0 | 590 000,0 | 590 000,0 | 1 770 000,0 |
| Администрация Пировского района | 670 | 0502 | 0530075700 | 811 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |
|  | Финансовое управление администрации Пировского района | 910 | 0502 | 0530075700 | 530 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского района в чрезвычайных ситуациях» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 4 444 000,0 | 2 844 000,0 | 2 844 000,0 | 10 132 000,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пировского района | 670 | 0309 | 0540001120 | 100 | 3 700 000,0 | 2700000,0 | 2 700 000,0 | 9 100 000,0 |
| 670 | 0309 | 0540001120 | 111 | 2 846 000,0 | 1 846 000,0 | 1 846 000,0 | 6 538 000,0 |
| Администрация Пировского района | 670 | 0309 | 0540001120 | 119 | 854 000,0 | 854 000,0 | 854 000,0 | 2 562 000,0 |
| Администрация Пировского района | 670 | 0309 | 0540001120 | 242 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 330 000,0 |
| Администрация Пировского района | 670 | 0309 | 0540001120 | 244 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 45 000,0 |
| 670 | 0309 | 0540001120 | 200 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 375 000,0 |
| 670 | 0309 | 0540001130 | 244 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 27 000,0 |
| Администрация Пировского района | 670 | 0314 | 0540079160 | 244 | 610 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 630 000,0 |
| 6 | Подпрограмма 5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе» до 01.01.2017 года | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 6 | .«Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе  по ГРБС: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма 7 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем гражданам Пировского района | всего расходные обязательства  в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | 770 000,0 | 770 000,0 | 770 000,0 | 2 310 000,0 |
| администрация Пировского района |  |  |  |  | 770 000,0 | 770 000,0 | 770 000,0 | 2 310 000,0 |

#### Приложение № 4

#### к муниципальной программе

#### Пировского района

#### «Реформирование и модернизация

#### жилищно-коммунального хозяйства

#### и повышение энергетической

#### эффективности Пировского района»

#### Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского района

#### (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год 2020 | Первый год планового периода 2021 | Второй год планового периода 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  1 | Муниципальная программа | «Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального хозяйстваи повышение энергетическойэффективности Пировского района» | всего | 9 880 400,0 | 8 280 400,0 | 8 280 400,0 | 26 441 200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |
| бюджет района | 7 842 200,0 | 6 242 200 | 6 242200,0 | 20 326 600,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании» | всего | Х | Х | Х | Х |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Пировском районе» до 01.01.2017 года | всего | Х | Х | Х | Х |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной  инфраструктуры Пировского района». | всего | 4 666 400,0 | 4 666 400,0 | 4 666 400,0 | 13 999 200,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет [<1>](#Par1328) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |
|  |  | бюджет района | 2 628 200,0 | 2 628 200,0 | 2 628 200,0 | 7 884 600,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского района в чрезвычайных ситуациях» | всего | 4 444 000,0 | 2 844 000,0 | 2 844 000,0 | 10 132 200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 4 444 000,0 | 2 844 000,0 | 2 844 000,0 | 10 132 200,0 |
| 6 | Подпрограмма 5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе» до 01.01.2016 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Проектирование зон санитарной охраны и обустройство территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» до 01.01.2016 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма 7 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем гражданам Пировского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 770 000,0 | 770 000,0 | 770 000,0 | 2 310 000,0 |

#### Приложение № 5.1

#### к паспорту муниципальной программы

#### Пировского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

#### Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании" (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы. | Муниципальные, казенные и бюджетные учреждения, подведомственные главным распорядителям бюджетных средств. |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского района |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы :  - повышение энергосбережения и энергоэффективности.  Задачи подпрограммы:  \_снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета района, развитие энерго- и ресурсосберегающих  экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в районе. |
| Ожидаемые результаты | Снижение объемов электрической энергии, необходимой для транспортировки воды и тепловой энергии. |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2014-2022 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации программы | Объем финансирования Подпрограммы составляет 0,00 рублей  2020 г .- 0,00 рублей местный бюджет; 0,00 рублей краевой бюджет;  2021г - 0,00 рублей местный бюджет; 0,00 рублей краевой бюджет;  2022г - 0,00 рублей местный бюджет; 0,00 рублей краевой бюджет; |

2. Мероприятия подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министра экономического развития Российской Федерации от 17.02.32010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы, муниципальные бюджетные учреждения.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Пировского районного Совета депутатов о бюджете района, в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, согласно бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Пировского района.

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении муниципальных казенных и бюджетных организаций Пировского района, согласно перечню программных мероприятий.

Главными распорядителями, получателями бюджетных средств являются:

- администрация Пировского района, администрации Пировского района.

Приложение № 1

к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| Текущий финансовый год 2019 | Очередной финансовый год 2020 | 1-ый год планового периода  2021 | 2-ой год планового периода  2022 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Цель подпрограммы | Снижение объемов электрической энергии, необходимой для транспортировки воды и тепловой энергии. | | | | | |
| 3 | Задачи подпрограммы | снижение бюджетных затрат в организациях финансируемых из бюджета района, развитие энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, оптимизация потребления энергоресурсов в районе. | | | | | |
| 1 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета, в том числе: | % | отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | электрической энергии | % | отраслевой мониторинг | 48.0 | 50.1 | 51.84 | 55.4 |
| 3 | тепловой энергии | % | отраслевой мониторинг | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 4 | воды | % | отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы | 1.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 | Повышение энергетической эффективности экономики Пировского района | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1  Ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, проведение электромонтажных и измерительных работ.  Капитальный ремонт строительных конструкций зданий. Размещение информации в СМИ, информационное сопровождение в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5.2  к паспорту муниципальной программе Пировского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |

Подпрограмма

«Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района

1.

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района». |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее) исполнитель подпрограммы) | Администрация Пировского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского района |
| Цели и задачи подпрограммы | - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения, теплоснабжения  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2022 годы |
| Ожидаемые результаты | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов (систем) коммунальной инфраструктуры Пировского района.  Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества).  . |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации. | Объем финансирования Подпрограммы составляет 13 999 200,0 рублей в т.ч.:  2020г. – 4 666 400,0 рублей  2021г. – 4 666 400,0 рублей  2022г.- 4 666 400,0 рублей |

2. Мероприятия: подпрограммы

Мероприятие 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов (систем) коммунальной инфраструктуры Пировского района.

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества).

Ожидаемый результат от реализации мероприятия 1 является количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции);

Мероприятие2. Реализация Закона края от 01.12.2014г. №7-2839 Обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Перечень программных мероприятий указан в приложении № 2 к подпрограмме.

#### 

#### 3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются министерство промышленности энергетики и жкх красноярского края, администрация Пировского района.

3.2 Основанием для предоставления субсидий является Соглашение, заключенное между министерством и муниципальным образованием Пировский район.

#### 4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Пировского района.

Администрация района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрацией осуществляется;

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы,подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет контрольно-счетный орган администрации Пировского района.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной

инфраструктуры Пировского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| Текущий финансовый год 2019 | Очередной финансовый год 2020 | 1-ый год планового периода  2021 | 2-ой год планового периода  2022 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы | - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения, теплоснабжения  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы | -модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;  -модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся объектам,  -модернизация и новое строительство объектов теплоснабжения Пировского района; | | | | | |
| 1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции); | ед | отраслевой мониторинг | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации, а также прохождение государственной экспертизы достоверности сметной документации. | ед | отраслевой мониторинг | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги». | % | отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной

инфраструктуры Пировского района

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы | Цель подпрограммы: 3  Оптимизация развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры . | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 | Задача 1.  Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие систем теплоснабжения и водоснабжения | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие: Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов (систем) коммунальной инфраструктуры Пировского района.  Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества).  Софинансирован  ие мероприятий подпрограммы. | | Адми-нистрация Пиров-ского района | 670 | 0505 | 0530000140 | 243 | 590 000,0 | 590 000,0 | 590 000,0 | 1 770 000,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2.  Реализация Закона края от 01.12.2014г. №7-2839  Обеспечение ограничения платы граждан  за коммунальные услуги». | Финансовое управление администрации Пировского района | | 910 | 0502 | 0530075700 | 530 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |  |
| 3 | Мероприятие 3  Реализация Закона края от 01.12.2014г. №7-2839  Обеспечение ограничения платы граждан  за коммунальные услуги». | Администрация Пировского района | | 670 | 0502 | 0500000000 | 811 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 2 038 200,0 | 6 114 600,0 |  |
|  | ИТОГО | х | | х | х | х | х | 4 666 400,0 | 4 666 400,0 | 4 666 400,0 | 13 999 200,0 |  |

Приложение № 5.3

к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского района в чрезвычайных ситуациях»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях » (далее – подпрограмма) |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму ( далее) исполнитель подпрограммы) | Администрация Пировского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского района |
| Цели и задачи подпрограммы | - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации муниципального образования Пировский район, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2022 годы. |
| Ожидаемые результаты | Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации. | Объем финансирования Подпрограммы составляет рублей в т.ч  2019г. – 3 742813,0 рублей .  2020г. 5 539000,0 рублей .  2021г.- 4 539 000,0 рублей .  2022г.-4 539 000,0 |

2. Мероприятия подпрограммы:

2.1. Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности

2.2. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС локального и районного характера.

2.3. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в районе.

2.4. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2.5. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.

Решение задачи 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС локального и районного характера» осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы:

2.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности в 2014-2021 годах:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края.

2.7. Создание, содержание и восполнение районного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера.

Решение задачи 2 «Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае» осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы:

Решение задачи 3 «Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» осуществляется посредством реализации мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 4 «Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности» осуществляется посредством реализации мероприятия подпрограммы.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 76, п. 1 время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Таким образом, зона прикрытия определяется расстоянием около 25 км от места дислокации подразделения.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений»;

от 10.01.2011 № 13-6422 «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае».

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Пировского района.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий осуществляется администрацией Пировского района путем размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – министерством.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Пировского района.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами края.

Приложение № 1

к подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях »

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Текущий финансовый год 2019 | Очередной финансовый год 2020 | 1-ый год планового периода  2021 | 2-ой год планового периода  2022 |
|  | Цели подпрограммы | Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. Снижение рисков от ЧС, повышение защищенности населения и территорий Пировского района от угроз природного и техногенного характера. | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы | Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. | | | | | |
| 1  1 | Снижение числа погибших на территории района | % от среднего показателя 2017 - года | ведомствен-ная статистика | 96,9 | 93,8 | 93,8 | 94,1 |
| 2 | Снижение числа погибших при пожарах | % от среднего показате-ля 2017 - года | ведомствен-ная статистика | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 97,0 |
| 3 | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий | соотношение количества постра-давших к общему количеству мероприятий | ведомствен-ная статистика | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 |
| 4 | Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации ЧС | % от потребности | ведомствен-ная статистика | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 68,0 |
| 5 | Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | % от общей числен-ности населения края | ведомствен-ная статистика | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 6 | Охват населения обучением по противопожарной безопасности | тыс. чел. | ведомствен-ная статистика | 89,6 | 92,4 | 92,4 | 92,6 |
| 7 | Снижение числа травмированных при пожарах | % от среднего показателя 2017 - года | ведомствен-ная статистика | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 8 | Обеспеченность населения района средствами индивидуальной защиты, годными к использованию | % от потребности | ведомствен-ная статистика | 20,2 | 10,6 | 10 | 10 |
| 9 | Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов исполнительной власти Пировского района, органов местного самоуп-равления, организаций, в том числе образовательных учреждений | % от подлежащих подготов-  ке | ведомствен-ная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Предупреждение, спасение, помощь населению края

в чрезвычайных ситуациях »

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на очеред ной финансовый год и плано вый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы | Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. Снижение рисков от ЧС, повышение защищенности населения и территорий Пировского района от угроз природного и техногенного характера. | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 | Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности  Создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности | | | | | | | | | |
| 1 | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | Админист рация Пировского района | 670 | 0309 | 05400001120 | 111 | 2846000,0 | 1846000,0 | 1846000,0 | 6 538 000,0 |  |
| 2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания | Админист рация Пировского района | 670 | 0309 | 05400001120 | 119 | 854000,0 | 854000,0 | 854000,0 | 2 562 000,0 |  |
| 3 | Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-ных технологий | Админист рация Пировского района | 670 | 0309 | 0540001120 | 242 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 330 000,00 |  |
| 4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | Админист рация Пировского района | 670 | 0309 | 0540001120 | 244 | 15 000,0 | 15000,00 | 15000,00 | 45 000,0 |  |
| 5 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | Админист рация Пировского района | 670 | 0314 | 0540074130 | 244 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 27 000,00 |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х | х | 3 834 000,0 | 2834 000,0 | 2 834 000,0 | 9 502 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5.4  К паспорту муниципальной программы  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической  эффективности Пировского района» |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подпрограмма 7 «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем граждан Пировского района»  1. Паспорт   |  |  | | --- | --- | | Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Пировского района» (далее – подпрограмма) | | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» | | Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее) исполнитель подпрограммы) | Администрация Пировского района | | Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского района;  Финансовое управление администрации Пировского района | | Цель и задачи подпрограммы | Цель:  обеспечение увеличения объемов ввода жилья  Задача:  формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | | Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2022 годы | | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации. | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 250,00 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  2019 год – 250,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 0,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 770000,0 рублей;  2021 год – 770000,0 рублей.  2022год- 770000,0 рублей |   2. Мероприятия подпрограммы  1. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  В состав Пировского района входит 10 сельских поселений.  Развитие территории Пировского района базируется на документах территориального планирования района и поселений. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.  Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8745DC0B8847AD0D7E08875D723A4010B06247ADE7CCA792A40DCEA030H6dCE) Российской Федерации (далее – [ГК](consultantplus://offline/ref=8745DC0B8847AD0D7E08875D723A4010B06247ADE7CCA792A40DCEA030H6dCE) РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.  В соответствии с изменениями, внесёнными п. «в» ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Федеральный закон от 29.12.2004 № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к муниципальным районам до 31 июня 2013 года, к городским поселениям и городским округам до 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям до 1 июня 2014 года.  В целях обеспечения надлежащего планирования развития поселений Пировского района, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=8745DC0B8847AD0D7E08875D723A4010B06247ADE7CCA792A40DCEA030H6dCE) РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий с органами местного самоуправления поселений по обеспечению района необходимыми документами территориального планирования, необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.  Отсутствие в Пировском районе обновленных документов территориального планирования сельских поселений приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.  В связи с ограниченностью средств местных бюджетов район и сельские поселения не имеют возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).  Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям.  Отсутствуют региональные нормативы градостроительного проектирования, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).  Таким образом, в качестве мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет средств краевого бюджета и районного бюджета в рамках софинансирования, определены: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории.  Министерством регионального развития Российской Федерации 30.12.2010 утверждены контрольные показатели по вводу жилья по субъектам Российской Федерации на период 2016-2018 годов. Пировскому району объем ввода общей площади жилья определен в размере: на 2016 год – 970 кв. метров, на 2017 год – 1160 кв. метров, на 2018 год – 1390 кв. метров. Отсутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, не позволит выполнить запланированные показатели и приведет к срыву ввода жилья на территории Пировского района.  На сегодняшний день возможности использования земельных участков с существующими коммунальными и транспортными объектами инфраструктуры практически исчерпаны.  Общая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения площадок под строительство жилья экономического класса на территории Пировского района коммунальной и транспортной инфраструктурой составляет более 2 млн. рублей.  Комплексное освоение территорий и развитие жилищного строительства на территории Красноярского края является одним из основных приоритетных направлений деятельности Правительства Красноярского края, которое так же реализуется и на территории Пировского района.  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» ОГВ субъектов и ОСМУ необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.  Одной из таких мер является обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам, коммунальной и транспортной инфраструктурой.  Меры государственной поддержки создадут условия для решения одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, - отсутствия земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, и позволят увеличить предложение жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.  3. Механизм реализации подпрограммы  В рамках подпрограммы предусмотрена реализация одного мероприятия за счет средств краевого бюджета (средства выделяются в районный бюджет в виде субсидий) в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» и средств районного бюджета для обеспечения софинансирования выделенных субсидий: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории.  Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Пировского района.  Средства краевого и районного бюджетов на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по муниципальным контрактам (договорам) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом ФЗ от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения  Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Пировского района путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы, подготовкой отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирование и реализация».  Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Пировского района.  Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой Пировского района. | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Пировского района» | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2019год | 2020год | 2021год | 2022  год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории | ед. | Ведомственная статистика | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Годовой объем ввода жилья | м2 | Ведомственная статистика | 1206,0 | 1242,0 | 1278,0 | 1314,0 | 7100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | | | | | | Приложение № 2 к подпрограмме  «Создание условий для обеспечения доступным и  комфортным жильем граждан Пировского района», | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | | | | | ГРБС | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  | |
| ГРБС | | | РзПр | | ЦСР | | ВР | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | | всего на период 2019-2022годов |  | |
|  | | | | | | | Цель подпрограммы: обеспечение увеличения объемов ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Задачи подпрограммы: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории | | | | | Администрация Пировского района | | | | | | 670 | | | 0412 | | 05700S4660 | | 240 | | | 0,00 | | | 770000,0 | | | 770000,0 | | 770000,0 | | 2 310 000,0 | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования с внесенными в них изменениями, подготовленные к согласованию и утверждению – 2 единицы, в том числе по годам; 2022 год – 2 единицы | |
| ИТОГО | | | | | Администрация Пировского района | | | | | | Х | | | х | | х | | х | | |  | | | 770000,0 | | | 770000,0 | | 770000,0 | | 2 310 000,0 | х | |