

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.11.2024г | с.Пировское | №416-п |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной сельской среды

Пировского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной сельской среды» на 2025-2027 годы, решением Пировского окружного Совета депутатов от 25.02.2021г. № 9-81р «Об утверждении Правил благоустройства на территории Пировского муниципального округа, Уставом Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной сельской среды Пировского муниципального округа» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с 01.01.2025 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в районной газете «Заря».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Пировского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности Гольма А.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского  муниципального округа | А.И. Евсеев |

Приложение

к постановлению администрации

Пировского муниципального округа Красноярского края

от 05.11.2024г №416-п

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной сельской среды**

**Пировского муниципального округа»**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Пировского муниципального округа |
| Участники  Программы | Администрация Пировского муниципального округа  Жители с. Пировское |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Перечень мероприятий | Благоустройство общественных пространств |
| Задачи  Программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству -территории муниципального образования |
| Показатели Программы | - количество реализованных проектов |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-1) | Всего на реализацию мероприятия программы в 2025-2027 годы 4 065,000 тыс. руб., в том числе:  2025 год – 3 105 000,00  федеральный бюджет — 0,00 руб,  краевой бюджет — 0,00 руб,  местный бюджет — 3 105 000,00 руб,  иные источники — 0,00 руб,  2026 год – 480,000 руб  федеральный бюджет — 0,00 руб,  краевой бюджет — 0,00 руб,  местный бюджет — 480,000 руб.  иные источники — 0,00 руб,  2027 год – 480,000 руб,  федеральный бюджет — 0,00 руб,  краевой бюджет — 0,00 руб,  местный бюджет — 480,000 руб.  иные источники — 0,00 руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Пировского округа |

**2. Приоритеты**

**политики формирования комфортной сельской среды в целях благоустройства территорий поселений**

Формирование комфортной сельской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной сельской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает главам муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства[[2]](#footnote-2)**

3.1. Общая характеристика: Село Пировское является административным центром Пировского муниципального округа Красноярского края. Село находится в 249 км к северо-западу от Красноярска, располагается на высоте 159 м над уровнем моря.

В селе Пировском есть средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 420 учащихся. Учреждение работает с 1937 г., в 2008 г. здание было признано аварийным, после чего школа была полностью отреставрирована. В селе Пировском также работают коррекционная школа, детский сад и центр внешкольной работы, есть стадион, который в зимнее время служит хоккейной площадкой и катком.

Медицинскую помощь местные жители получают в Пировской центральной больнице. В селе также работают отделение Пенсионного фонда, культурно-досуговые центры,2 библиотеки, филиал сбербанка, отделение связи, почтовое отделение, ветеринарный пункт и магазины. Действует Свято-Троицкий храм.

Благоустройство территории недостаточное, на территории села насчитывается 41 улица, протяженность уличных автодорог составляет 35 км.

3.1.1. Численность населения на 1 января 2024года составляет 3000 тыс. в том числе по возрасту[[3]](#footnote-3):

26,5 % от 55 лет и старше;

18,2 % от 40 до 55 лет;

15,6 % от 30 до 40 лет;

14,1 % от 20 до 30 лет;

1,5 % от 18 до 19 лет;

9,3 % от 10 до 17 лет;

9,7 % от 3 до 9 лет;

5,1 % от 1 до 3 лет.

3.1.2. Стратегия социально – экономического развития: одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов. Сетью наружного освещения не достаточно оснащены улицы села. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах села.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении, при ежегодном участии в реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика сельских поселений.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения.

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства:

приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

3.1.3. Нормативы градостроительного проектирования утверждены: решением Пировского районного совета депутатов от 16.08.2024г №43-431р

3.1.4. Правила землепользования: утверждены решением Пировского сельского Совета депутатов от 27.02.2012 г № 19-83.

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены решением Пировского окружного Совета депутатов от 25.02.2021г № 9-81р (в редакции от 09.11.2021 № 15-167р)

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | | |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | | 14 |
| 2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | | 11 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень). | ед. | | - |
| кв.м. | | - |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | | - |
| кв.м. | | - |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | | - |
| кв.м | | - |
| % | | - |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов | ед. | |  |
| кв.м | | - |
| % | | - |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[4]](#footnote-4)**  **(общественные территории)** | | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,   из них: | ед |  | |
| кв.м |  | |
| площадь | ед/кв.м | - | |
| парк | ед/кв.м | - | |
| сквер | ед/кв.м | - | |
| набережная | ед/кв.м | - | |
| иные |  | - | |
| 2.Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед. |  | |
| кв.м |  | |
| % |  | |
| площадь | ед/кв.м |  | |
| парк | ед/кв.м |  | |
| сквер | ед/кв.м |  | |
| набережная | ед/кв.м |  | |
| иные |  |  | |
| 3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | 6 | |
| кв.м |  | |
| % |  | |
| площадь | ед/кв.м | 3 | |
| парк | ед/кв.м | 1 | |
| сквер | ед/кв.м | - | |
| набережная | ед/кв.м | - | |
| Иные (улица) |  | 2 | |
| 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | - | |
| Иные показатели:  озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог  и т.д. |  | - | |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации администрация округа активно участвует в краевых конкурсах.

- в 2022 году стал победителем в конкурсе «Комлексное благоустройтсво общественных пространств» в результате было благоустроено 500 м. ул.Ленина в с.Пировское, сумма расходов составила - 54414,905тыс. руб., в том числе местный бюджет 44310,105 тыс. руб.

- в 2023 году стал победителем в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» в рамках которого было благоустроено часть парка в с.Пировское по ул.Ленина расходы составили 10104,800 тыс.руб. в т.ч. местный бюджет 105,000 тыс.руб.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству территории села, проводятся субботники, организация деятельности по сбору мусора и посадки цветов с.Пировское.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

**6 . Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1.1 Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 25.02.2021г № 9-81р (в редакции от 09.11.2021 № 15-167р) по результатам публичных слушаний.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017г № 711/пр и утверждены[[5]](#footnote-5) решением Пировского окружного Совета депутатов от 25.02.2021г № 9-81р(в редакции от 09.11.2021 № 15-167р) на основании публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в с.Пировское в период 25.01.2021г.

Правила благоустройства утверждены с учетом Закона Красноярского края от 23.05.2019г № 7-2784 « О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае»

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[6]](#footnote-6)решением Пировского окружного Совета депутатов от 21.01.2021г. № 8-73р

Анализ работы административной комиссии в 2023г. показал следующее.Административная комиссия за 2023 год провела 40 заседаний по ст. 5.1., по данной статье проводятся разъяснительные беседы, и выносится решения согласно КоАП РФ по данным статьям.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской среды; от 15.06.2022г. № 291-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу; от 06.08.2024г. № 291-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. от 06.08.2024г. № 290-п

**Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.**

В целях благоустройства дворовых территорий формируется ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. (приложение №6 ; №9 к Программе)

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу; от 06.08.2024г. № 291-п

Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Администрация Пировского муниципального округа оставляет за собой право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом с.Пировское при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Администрация Пировского муниципального округа организует мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств**.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, которая проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края 18.07.2017 № 415-п (приложение №7 к Программе). Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. от 06.08.2024г. № 290-п

**Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** (Приложение№1)

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии);

8.3. Участники Программы в ходе ее исполнения заполняют отчеты по форме согласно приложению № 5

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

**Перечень**

**мероприятий программы**

**«Формирование комфортной сельской среды на территории**

**Пировского муниципального округа Красноярского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 25.02.2021 г № 9-81р по результатам публичных слушаний | |  | | 2025 | 2027 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании |
| 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | |  | | 2025 | 2027 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории,  Не менее одного лучшего проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно(по необходимости) |
| 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | |  | | 2025 | 2027 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 6 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства |
| 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | |  | | 2025 | 2027 |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | |  | | 2025 | 2027 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).(по необходимости)  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | |  | | 2025 | 2027 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий  по форме согласно приложению  № 6 к Программе (по необходимости) |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | |  | | 2025 | 2027 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | |  | | 2025 | 2027 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | |  | | 2025 | 2027 |  | Кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства[[7]](#footnote-7)  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | |  | | 2025 | 2027 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[8]](#footnote-8) по графику | |  | | 2025 | 2027 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе |
| 2.2.2. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | |  | | 2025 | 2027 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
| 3.1. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования |  | | 2025 | | 2027 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
| 3.2.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения |  | | 2025 | | 2027 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов участников программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | |  | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Кадастровый номер земельного участка |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | Пировский округ | с.Пировское | Ул.Ленина от начала стадиона до конца стадиона | 650 м улицы Ленина (2025) | 4550 кв. м. | нет | 24:31:0000000:2024 | Да (недостаточно) | нет | нет | нет |
| 2 | | Пировский округ | с.Пировское | Ул.Советская от начала стадиона и до конца поликлиники | 650 м улицы Советская (2025) | 4550 кв .м. | нет | На стадии межевания | Да (недостаточно) | нет | нет | нет |
| 3 | | Пировский округ | с.Пировское | Парк по ул. Ленина напротив полиции | -парк(2025) | 2083кв.м. | нет | 24:31:0801032:263  24:31:0801032:78 | Да (недостаточно) | нет | нет | Нет |
| 4 | | Пировский округ | с.Пировское | Ул.Ленина | Площадь автовокзала | 901 кв.м. | нет | 24:31:0801048:1 | Да (недостаточно) | нет | нет | Да |
| 5 | | Пировский округ | с.Пировское | Пересечение улиц Ключевая-Калинина | Площадка для отдыха населения | 1640 кв.м. | нет | 24:31:0801008:373 | нет | нет | нет | нет |
| 6 | | Пировский округ | с.Пировское | Пересечение улиц Гагарина-Коренева | Площадка для отдыха населения | 2014 кв.м. | нет | 24:31:0801017:44 | нет | нет | нет | нет |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды

Состав и ресурсное обеспечение по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) | | | | |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027год |  |  |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:администрация Пировсого округа | 670 | 0503 | 1400000312 | 240 | 3105000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет | 670 | 0503 |  | 240 |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 670 | 0503 |  | 240 | 3105000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Комплексное благоустройство общественных территорий, всего:** |  | 670 | 0503 | 1400000312 | 240 | 1600000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 670 | 0503 | 1400000312 | 240 | 1600000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | **Лучшие проекты создания комфортной городской среды всего:** |  | 670 | 0503 | 1400000312 | 240 | 1505000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  | 670 | 0503 | 1400000312 | 240 | 1505000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной сельской среды и результатах ее реализации за \_\_\_\_\_\_год**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  | |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  | |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | |
|  | Достаточность | да/нет |  |  | |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  | |
|  | Количество | ед. |  |  | |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | |
|  | Достаточность | да/нет |  |  | |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  | |
|  | Количество | ед. |  |  | |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | |
|  | Достаточность | да/нет |  |  | |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  | |
|  | | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  | |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  | |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  | |  |
|  | Наименование |  |  | |  |
|  | Количество | ед. |  | |  |
|  | Достаточность | да/нет |  | |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  | |  |
|  | Наименование |  |  | |  |
|  | Количество | ед. |  | |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  | |  |
|  | Наименование |  |  | |  |
|  | Количество | ед. |  | |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  | |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | |  |
|  | Наличие | да/нет |  | |  |
|  | Наименование |  |  | |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  | |  |
|  | Достаточность | да/нет |  | |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  | |  |
| 2.9 | Иное |  | - | |  |

Дата проведения инвентаризации:

Инвентаризационная комиссия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовлетворительное) |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Дата проведения инвентаризации:

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной сельской среды»

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по Пировскому МО**

**(наименование муниципального образования)**

**за \_\_\_\_\_\_ год**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 20\_\_\_\_год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. . [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)